Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Кафедра государственного и муниципального управления

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему:

«Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по производству водогрейного котла»

ВЫПОЛНИЛА

студентка IV курса дневного отделения

Института государственного и муниципального

управления

группы УГХ 4-1

Меркулова М.Б.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

кандидат экономических наук, доцент

Артемов С.В.

Проект принят на проверку

«___»__________200_ года

Проект допущен к защите

«___»__________200_ года

Проект защищен с оценкой

«___»__________200_ года

Москва 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Раздел 1. Комплексная характеристика нововведения	4

1.1. Описание инновационного проекта	4

1.2. Характеристика инновационного продукта	5

1.3. Выявление рынков сбыта инновационного продукта	7

1.4. Анализ конкуренции на рынках сбыта	9

Раздел 2. Организационно-экономический механизм реализации инновационного проекта	11

2.1. Разработка маркетингового плана	11

2.2. Разработка производственного плана	13

2.3. Разработка организационного плана	18

Раздел 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей	22

3.1. Разработка финансового плана	22

3.2. Основные показатели экономической, коммерческой и бюджетной эффективности проекта	26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	30

- ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время отопление малых поселков, небольших производств и отдельных объектов, в случае отсутствия подвода теплосетей, превращается в проблему с необходимостью закупки мазута, угля и других видов топлива. Причем имеющиеся типы котлов с устаревшим методом слоевого сжигания не позволяют эффективно использовать влажное низкокалорийное топливо.

Цель данной работы – обоснование реализации инновационного проекта по производству водогрейного котла.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- выявление рынков сбыта;

- анализ конкуренции на рынках сбыта;

- анализ сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и опасностей;

- расчет основных показателей экономической, коммерческой и бюджетной эффективности проекта.

Объектом исследования курсового проекта является водогрейный котел, работающий на древесном топливе (КВ-200), предназначенный для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Предметом исследования – экономическая эффективность данной разработки.

Структурно работа состоит из трех частей. В первой части рассматривается описание инновационного проекта, характеристика продукта, проводится анализ конкурентов. Во второй части описывается маркетинговый, производственный и организационный планы. В третьей части обосновывается эффективность инновационного проекта, рассчитываются его экономические показатели.

- Раздел 1. Комплексная характеристика нововведения

- 1.1. Описание инновационного проекта

Разработанный Государственным научным центром лесопромышленного комплекса (ФГУП «ГНЦ ЛПК») совместно с Шарьинским экспериментальным механическим заводом (ОАО «ЭКСМАШ») котел водогрейный КВ-200 специально рассчитан на сжигание древесных отходов (обрезки длиною 0,5 м, кора, щепа и опилки) с влажностью до 55% и предназначен для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Рекомендуемый объем обогрева 3500–5600 м3 в зависимости от теплоизоляции объекта.

Оригинальная конструкция котла обеспечивает его высокий КПД и практически исключает унос несгоревших частиц топлива. Утилизация всех видов отходов лесопереработки с помощью котлов данного типа обеспечивает производственную чистоту, снижает экологическую напряженность и позволяет получать дешевую тепловую энергию.

Производство котлов КВ-200 размещается на свободных площадях ОАО «ЭКСМАШ» и занимает 450 м2. Проект выполняется в 2 этапа:

1 этап – доработка техпроцесса и технических условий изготовления котла и начало его серийного производства;

2 этап – замена части действующего оборудования и транспорта.

Полная стоимость проекта 2050,0 тыс. руб. Денежный кредит – 700 тыс. руб. Инвестиции за счет чистой выручки – 1350,0 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта:

- с учетом налоговых льгот – 1,04 года;

- без учета налоговых льгот – 1,2 года.

Предоставление льгот по выплате налогов в областной и городской бюджеты позволяет увеличить сумму чистой прибыли на 271,5 тыс. руб. Объем чистой прибыли за период реализации проекта составляет 4756,1 тыс. руб., что подтверждает высокий уровень доходности проекта.

Индекс доходности в варианте с налоговыми льготами равен 2,32.

Рентабельность продукции 26,7%.

Точка безубыточности – 12 котлов в квартал.

Проект имеет высокую бюджетную эффективность. Даже с учетом предоставленных льгот эффективность по налоговым поступлениям в бюджет составляет 181,2%.

- 1.2. Характеристика инновационного продукта

Котел КВ-200 представляет собой установку, предназначенную для получения тепла путем сжигания древесных отходов лесопереработки, таких как: обрезки пиломатериалов длиною 0,5 м, кора, щепа и опилки с влажностью до 55%. Общий вид котла представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид котла

В состав котла входят: газогенераторная топка, загрузочный бункер, теплообменник, жаровая труба и водяные насосы ВКС 4/28.

Параметры котла КВ-200 регулируются требованиями ГОСТа 10617-83 «Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,015 МВт». Технические характеристики котла приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Техническая характеристика котла КВ-200

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1. Номинальная производительность, кВт. | 200 |
| 2. Максимальная температура воды на выходе из котла, 0С. | 115 |
| 3. Температура уходящих газов (не более), 0С. | 200 |
| 4. Расход воды через котел (не менее), м3/час. | 8 |
| 5. Рабочее давление воды, атм. | 6 |
| 6. Расход топлива, кг/час. | до 100 |
| Габаритные размеры: |  |
| 7. Длина, мм. | 2800 |
| 8. Ширина, мм. | 1250 |
| 9. Высота, мм. | 2400 |
| 10. Масса (не более), кг. | 2500 |

Оригинальная конструкция котла обеспечивает его высокий КПД (не ниже 80%) и практически исключает выброс несгоревших частиц топлива. Применяемый способ сжигания является более эффективным по сравнению с используемыми в настоящее время.

Технологический процесс работы котла следующий. Древесные отходы загружаются в бункер. Под действием силы тяжести, по мере сгорания, топливо постепенно поступает в топочную камеру, проходя последовательно ряд зон, воздействующих на него различной температурой и химическими веществами, в результате чего происходит сушка топлива, гидролиз и газификация. Получаемый при этом генераторный газ поступает по жаровой трубе в теплообменник, где, сгорая, отдает тепло сетевой воде, идущей к потребителю тепла.

Испытания котла водогрейного были проведены на ОАО «ЭКСМАШ», причем в качестве топлива были использованы как влажные опилки, так и опилки с добавлением кусковых отходов. Испытания показали устойчивость процесса горения, как в первом, так и во втором случаях. Котел водогрейный обеспечивал нагрев воды до 115 0С с рабочим давлением воды не выше 6 атм. Древесные отходы в виде обрезков до 0,5 м не подвергались предварительной подготовке перед сжиганием. Последнее происходило с минимально допустимыми вредными выбросами.

Конструкция котлов, разработанная ФГУП «ГНЦ ЛПК» совместно с ОАО «ЭКСМАШ», позволяет полностью автоматизировать технологический процесс работы котла. Котел прост в управлении, ремонтопригоден, рассчитан на работу в сложных эксплуатационных условиях, не требует специальной подготовки обслуживающего персонала и каких-либо специальных наладочных работ.

Для более эффективной эксплуатации котла предложено несколько вариантов систем топливоприготовления и золоудаления.

На данную конструкцию котла была подана заявка на патент.

- 1.3. Выявление рынков сбыта инновационного продукта

Географически рынок котлов водогрейных на древесном топливе представлен преимущественно лесными регионами России. При изучении рынка котлов использована информация, предоставленная Государственным научным центром лесопромышленного комплекса. В соответствии с ней динамика годовых объемов производства котлов данного типа за ряд лет, а также прогноз по емкости рынка с учетом доли действующих и потенциальных конкурентов свидетельствуют об увеличении производства котлов. Темпы роста составляют 152,2%. Это объясняется повышением цен на основные энергоресурсы, что делает более привлекательным использование котлов на древесном топливе.

Прогнозы показывают, что емкость рынка регионов составляет примерно 3000 котлов в год. Доля действующих и потенциальных конкурентов примерно 300 котлов в год.

Следовательно, запланированный в проекте годовой объем выпуска – 120 котлов в год будет лишь частично удовлетворять потребность в котлах данного типа, что дает возможность существенного увеличения объемов продаж в будущем и соответственно роста получаемой прибыли.

Результаты исследований показывают, что цена на подобные котлы в настоящее время составляет 100 тыс. руб. По проекту расчетная оптово-отпускная цена с учетом НДС составляет 89 тыс. руб., что позволяет сохранять конкурентоспособность на рынке котлов.

Котел КВ-200 неоднократно демонстрировался на международных и местных выставках. Выставка «Русский лес», проходившая в г. Вологде, показала, что котел является агрегатом, который необходим деревообрабатывающей промышленности. Потребность была подтверждена конкретными предложениями, и были получены первые заказы на агрегат данного типа.

Выставка «Лесдревмаш» закрепила успех и показала, что агрегатов с такими характеристиками на сегодня практически не существует. В результате участия и демонстрации данного агрегата на выставках были получены заказы на производство котла в количестве 80 штук. Сведения о заказчиках приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Потенциальные потребители котла КВ-200

| Местонахождение | Наименование |
| --- | --- |
| 1. г. Тула | АО «Демидовский стиль» |
| 2. г. Иваново | Управление исполнения наказаний |
| 3. г. Егорьевск, Московская область | «Лескострой-М» |
| 4. г. Белгород | Мебельный комбинат |
| 5. Шиловский район, Рязанская область | Администрация |
| 6. г. Москва | Частная фирма |
| 7. г. Казань | Частная фирма |
| 8. Пыщугский район, Костромская область | Администрация |
| 9. г. Санкт-Петербург | Частная фирма |

Демонстрация котла на областных выставках также подтвердила потребность в агрегатах данного типа. Появились предложения по изготовлению котлов различной мощности от 50 кВт до 600 кВт. По данным коммунальных служб Костромской области сегодня требуется замена не менее 50 штук электрических котлов. Все вышеизложенное подтверждает необходимость производства котлов водогрейных на древесном топливе и высокий уровень спроса на них.

- 1.4. Анализ конкуренции на рынках сбыта

Анализ существующего в России рынка котлов позволяет сделать вывод о том, что в условиях рыночной экономики производство котлов перестает быть объектом внимания только специализированных предприятий. Котлы выпускают как традиционно ориентированные на них предприятия (см. таблицу 3), так и опытные производства в рамках научно-исследовательских институтов (НИИ «Сантехника» – г. Москва и г. Тверь) и другие.

Таблица 3 – Наиболее крупные производители водогрейных котлов на древесном топливе

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| 1. ОАО «Бийскэнергомаш» | г. Бийск, Алтайский край |
| 2. СМУ «Спецмонтаж» | г. Тверь |
| 3. ППФ «Георгий» | г. Москва, г. Ковров |
| 4. ООО «Петрокотел» | г. Санкт-Петербург |
| 5. АО «Лесэнерго» | г. Москва |
| 6. ООО «Вектор-Станкомаркет» | г. Боровичи, Новгородская обл. |
| 7. ГУП ЖКХ «Облтеплоэнерго» | г. Кострома |

Котел КВ-200 является удачным результатом плодотворного сотрудничества науки и производства. Котел данной марки выгодно отличается от аналогичных устройств по получению тепла из отходов лесопереработки. Он компактен, удобен в монтаже, имеет низкую стоимость. В его пользу говорят результаты сравнения технических характеристик котла КВ-200 и UZE-200 (см. таблицу 4).

Эксплуатация котлов КВ-200 имеет высокую экономическую эффективность. Так, затраты на 100 кВт тепловой энергии, получаемой с помощью электроэнергии, составляют 60 руб., при использовании дизельного топлива (солярки) – 42 руб., покупных дров – 2 руб., отходов лесопереработки – практически равны нулю.

Таблица 4 – Сравнительные технические характеристики котлов

| Наименование | Марка котла |  |
| --- | --- | --- |
|  | КВ-200 | UZE-200 |
| Тепловая мощность, кВт. | 200 | 200 |
| Расход топлива, кг/час. | 100 | 100 |
| Обогреваемый объем, м3. | 3500–5600 | 5376 |
| Обогреваемая площадь, м2. | 1334 | 1280 |
| Габаритные размеры, мм. |  |  |
| длина | 2800 | 7360 |
| ширина | 1250 | 2800 |
| высота | 2400 | 1620 |
| Масса, кг | 2500 | 5300 |
| Цена, тыс. руб. | 87 | - |
| Цена, у.е. | - | 18164 |

Существенным отличием котла КВ-200 от аналогичной продукции конкурентов является экологическое преимущество его эксплуатации. Об этом свидетельствуют данные замеров по содержанию окиси азота и оксидов углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, по сравнению с допустимыми (см. таблицу 5).

Таблица 5 – Экологические характеристики котла КВ-200

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | по котлу КВ-200 | по ГОСТ 10617-83 |
| 1. Окись азота в пересчете на NO2, мг/м3. | 320 | 750 |
| 2. Оксиды углерода СО, мг/м3. | 510 | 1100 |
| 3. Содержание твердых частиц в уходящих гагах, мг/м3. | 25 | 50 |

- Раздел 2. Организационно-экономический механизм реализации инновационного проекта

- 2.1. Разработка маркетингового плана

Изготовление котлов является материалоемким производством. Доля материальных затрат в себестоимости котла составляет более 70%. Это обстоятельство является причиной экономической зависимости производства котлов от поставщиков сырья и материалов. Характеристика используемых в производстве основных материалов, их поставщики и способы оплаты поставок приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные материалы и условия поставки

| Материал | Поставщик | Вид оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. Сталь листовая горячекатанная | ЗАО «ПТК ВЕЩ», г. Москва | Векселя СБ РФ, рубли |
| 2. Круг | ЗАО «Металлоторг» ЗАО «Феррум», г. Москва | Векселя СБ РФ, рубли |
| 3. Трубы | ДЗАО «Кострома-трубинвест», г. Волгореченск | -//- |
| 4. Гайка, болты | ЗАО «ПТК ВЕЛД», г. Москва | -//- |
| 5. Электроды | ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод», г. Череповец | -//- |
| 6. Проволока сварочная | -//- | -//- |
| 7. Картон | ОАО «Ярославль-главснаб», г. Ярославль | -//- |
| 8. Шнур асбестовый | -//- | -//- |
| 9. Паронит | «Подольский завод огнеупоров», г. Подольск | -//- |
| 10. Изделия огнеупорные | Завод | -//- |
| 11. Материалы лакокрасочные | «Лакокраска», г. Ярославль | -//- |
| 12. Кислород | ЗАО «Морена» | -//- |
| 13. Углекислота | Спиртовой завод, г. Кострома | -//- |

Анализ конкурентов и потенциальных потребителей был рассмотрен в 1 разделе.

SWOT-анализ, цели и стратегия предприятия

SWOT-анализ, или анализ сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и опасностей, источником которых является внешняя среда, служит основой формирования стратегии предприятия.

Сильные стороны:

- Использование котла позволяет получать тепло при одновременной утилизации отходов лесопереработки; улучшает экологическую обстановку за счет снижения вредных выбросов; дает дешевую теплоэнергию для бытовых и технологических целей.

- Оригинальная конструкция обеспечивает высокий КПД котла и позволяет эффективно сжигать влажное низкокалорийное топливо.

- Близость к потребителю – лесоперерабатывающим предприятиям, а следовательно, возможность более быстрого реагирования на потребности рынка.

- Возможность последующего расширения рынков за счет выхода на новых потребителей в регионе и за его пределами.

Слабые стороны:

- Малая возможность снижения цены на продукцию в связи с высокой материалоемкостью котла.

- Отсутствие определенного опыта производства тепловых установок.

Возможности:

- Получение налоговых льгот в случае включения в Реестр инвестиционных проектов согласно Закону «Об инвестиционной деятельности в Костромской области».

- Получение беспроцентного кредита.

- Приобретение дополнительных льгот и поддержки проекта за счет включения его в программы поддержки энергосберегающих технологий.

Опасности:

- Значительная часть предприятий – потребители продукции являются неплатежеспособными.

- Отсутствие «живых» денег при оплате.

- Зависимость от поставщиков сырья и материалов в связи со значительной материалоемкостью котла.

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие цели и стратегию предприятия.

Стратегия предприятия:

- Развитие продукта: корректировка техпроцесса, сертификация котла, накопление опыта его эксплуатации, модернизация в соответствии с требованиями заказчиков.

- Увеличение объемов производства котлов за счет внедрения нового, более производительного оборудования, повышения его коэффициента сменности.

- Насыщение регионального рынка котлов; освоение новых рынков за пределами Костромской области.

Цели предприятия:

- Создание и производство котла КВ-200.

- Увеличение доли предприятия на рынке.

- Экономия топлива и получение дешевой энергии для бытовых и производственных нужд.

- 2.2. Разработка производственного плана

Направления деятельности

Производство котлов КВ-200 размещается на свободных площадях и мощностях механо-сборочного цеха ОАО «ЭКСМАШ». Так как изготовление котлов не является единственным и основным видом деятельности завода, все затраты по проекту выделены из общих затрат по производству продукции, что позволяет считать данный проект самостоятельным проектом, как того требует Закон «Об инвестиционной деятельности в Костромской области».

Проектируемые объемы выпуска котлов указаны в таблице 7.

Таблица 7 – Объем выпуска и реализации котлов по кварталам 2008–2010 гг.

| Квартал | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 30 | 30 | 30 |
| II | 30 | 30 | 30 |
| III | 30 | 30 | 30 |
| IV | 30 | 30 | 30 |
| Итого: | 120 | 120 | 120 |

График реализации проекта

Работа по вводу проекта котла водогрейного в производство осуществляется по следующим этапам:

1 этап (январь 2008 г.) – завершение подготовительных проектно-пусковых работ и создание запасов оборотных средств;

2 этап (1 квартал 2008 г.) – разработка техпроцесса и технологических карт, согласование ТУ;

3 этап (1 квартал 2008 г.) – сертификация котла;

4 этап (1 квартал 2008 г.) – получение лицензии на производство котлов;

5 этап (1 квартал 2008 г. и далее) – серийное производство котлов;

6 этап (3 и 4 кварталы 2008 г.) – замена оборудования и транспорта.

План-график реализации проекта представлен на диаграмме GANTT (см. рисунок 2).

| Наименование | 2008 |  |  |  | 2009 |  | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 5-6 кв | 7-8 кв | 9-12 кв |
| 1. Предпусковые расходы; создание запасов оборотных средств (сырья, материалов, МБП) | 300 тыс. р. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка техпроцесса и технологических карт, согласование ТУ | 150 тыс. р. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сертификация котла | 150 тыс. р. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Получение лицензии на производство котлов | 100 тыс. р. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Серийное производство котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Замена действующего оборудования и транспорта |  |  | 650 тыс. р. | 700 тыс. р. |  |  |  |

Рисунок 2 – Диаграмма GANTT

Характеристика основных производственных фондов

Участок по изготовлению котла КВ-200 входит в состав механо-сборочного цеха общей площадью 3573,1 м2. Производственная площадь изготовления и сборки котлов равна 450 м2, что составляет 12,6% общей площади механо-сборочного цеха. В цехе имеются площади для складирования производственных запасов металла. Цех отапливается централизованно городской ТЭЦ, обеспечен электроэнергией, сжатым воздухом и водой, имеет телефонную городскую связь.

Участок имеет парк технологического и транспортного оборудования, необходимого для начала производства котлов, который имеет высокую степень износа и нуждается в замене (см. таблицу 8).

Ресурсы, требующиеся для реализации проекта

Для реализации проекта потребуются следующие ресурсы:

- производственные запасы сырья и основных материалов;

- нематериальные активы (НМА) в виде отладки техпроцесса и разработки технологических карт, согласования ТУ (технических условий), сертификации котла и получения лицензии;

- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП);

- капитальные вложения на приобретение оборудования и транспортных средств на сумму 1350 тыс. руб. (см. таблицу 9).

Общие инвестиционные затраты по реализации проекта составят 2050 тыс. руб. (см. таблицу 10).

Таблица 10 – Инвестиционные затраты, тыс. руб.

| Показатели | 2008 г. |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 5-8 кв | 9-12 кв |  |
| Инвестиционные затраты, всего | 700 |  | 650 | 700 |  |  | 2050 |
| в т.ч. – замена оборудования |  |  | 650 | 700 |  |  | 1350 |
| - пр. запасы | 240 |  |  |  |  |  | 240 |
| - МБП | 24 |  |  |  |  |  | 24 |
| - НМА | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
| - предпусковые расходы | 36 |  |  |  |  |  | 36 |

Таблица 8 – Расчет количества и стоимости оборудования и транспорта, действующего на участке производства водогрейных котлов КВ-200

| Вид и марка оборудования | Кол-во единиц | Оптовая цена, тыс. руб. | Балансовая стоимость, тыс. руб. |  | Степень участия в производстве котлов, % | Остаточная стоимость с учетом степени участия в производстве котлов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по первоначальной стоимости | по остаточной стоимости |  |  |
| Оборудование 1. Ножницы НД 3318 Г |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 24 | 48 | - | 15 | - |
| 2. Ножницы НА 32220 А | 1 | 63 | 63 | - | 10 | - |
| 3. Машина газорезательная Гранат-М | 1 | 23 | 23 | - | 15 | - |
| 4. ППАКЦ с АПР-402 | 1 | 11 | 11 | - | 15 | - |
| 5. Автомат отрезной 8 В-242 | 1 | 11 | 11 | 6,7 | 15 | 1,3 |
| 6. Машина листогибочная 3-х вилковая И-222 ОА | 1 | 61 | 61 | 13,3 | 30 | 4 |
| 7. Станок токарно-винторезный ФТ11-Д1 | 1 | 67 | 67 | 34,5 | 20 | 6,9 |
| 8. Полуавтомат сварочный ПДГ-506 с выпрямителем ВДУ-506 | 2 | 16 | 32 | - | 100 | - |
| Итого: | 10 | - | 347 | 54,5 | 22,5 | 12,2 |
| Транспорт 9. Кран козловой КК-20-32 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 181 | 181 | - | 20 | - |
| 10. Автопогрузчик 4045 | 1 | 54 | 54 | - | 30 | - |
| 11. Кран мостовой | 1 | 26 | 26 | 1,8 | 20 | 0,36 |
| Итого: | 3 | - | 261 | 1,8 | 20 | 0,36 |
| Итого: | 13 | - | 608 | 56,3 | 22,41 | 12,36 |

Таблица 9 – Капитальные вложения для замены действующих оборудования и транспортных средств и стоимость вновь вводимых основных фондов по изготовлению котла КВ-200, тыс. руб.

| Наименование оборудования | Кол-во единиц | 2008 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальные вложения в стадии приобретения и монтажа |  | Основные средства |  |
|  |  |  |  | кол-во месяцев | сумма | кол-во месяцев | стоимость |
| 1. Полуавтомат сварочный | 2 | - | - | 1 | 300 | 2 | 300 |
| 2. Вальцы | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Станок токарно-винторезный | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Автопогрузчик | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Кран мостовой грузоподъемностью 5 т. | 1 |  |  | 1 | 350 | 2 | 350 |
| Итого: | 6 | - | - | 1 | 650 | 2 | 650 |

Продолжение таблицы 9

| Наименование оборудования | 2008 г. |  |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 кв. |  |  |  | 5-6 кв. | 7-8 кв. | 9-12 кв. |
|  | Кап. вложения в стадии приобретения и монтажа |  | Основные средства |  | Основные средства | Основные средства | Основные средства |
|  | кол-во месяцев | сумма | кол-во месяцев | стоимость | стоимость | стоимость | стоимость |
| 1. Полуавтомат сварочный | - | - | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Вальцы | 1 | 200 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. Станок токарно-винторезный | 1 | 250 | 2 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4. Автопогрузчик | 1 | 250 | 2 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5. Кран мостовой грузоподъемностью 5 т. | - | - | 3 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Итого: | 1 | 700 | - | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |

Контроль качества

Контроль качества осуществляется контролером качества готовой продукции на основе Положений о:

- входном контроле материалов;

- приеме и сдаче готовой продукции;

- контроле за соблюдением технологической дисциплины и требованиями ГОСТа 10617-83 «Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт»;

- порядке оформления и учета брака;

- приеме и рассмотрении рекламаций.

В его должностные обязанности входит также организация метрологического обеспечения, проведение операционного контроля (ультразвуковое исследование сварных швов, контроль качества теплоизоляции и др.).

- 2.3. Разработка организационного плана

Механо-сборочный цех, на площадях которого размещается участок производства котлов, является основным цехом открытого акционерного общества «ЭКСМАШ».

В таблице 11 приведены краткие биографические справки руководителей предприятия.

Таблица 11 – Краткие биографические справки руководителей предприятия

| Ф.И.О. | Должность | Образование |
| --- | --- | --- |
| 1. Заварухин Олег Александрович | Генеральный директор | высшее |
| 2. Качалов Алексей Евгеньевич | Технический директор | высшее |

Организационная схема

Руководство деятельностью предприятия осуществляют генеральный директор и его заместители – технический директор и коммерческий директор (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура производства и управления ОАО «ЭКСМАШ»

Непосредственно директору подчиняются также главный бухгалтер и начальник отдела социального развития и планирования. Технический директор и ответственный представитель Гостехнадзора завода контролируют решения, связанные с работой оборудования. Вопросы технической безопасности на предприятии решаются инженером по охране труда и техники безопасности.

Для руководителей и специалистов всех должностей разработаны должностные инструкции.

Завод полностью обеспечен трудовыми ресурсами. Для выполнения сварочных работ по теплообменнику котла будет проведено обучение двух специалистов с целью получения допуска к выполнению специальных видов работ.

В работе по реализации проекта будут заняты специалисты предприятия, а также внештатные специалисты по договорам в соответствии с решаемыми задачами. Так, разработка конструкторской документации ведется совместно с представителями разработчика ФГУП «ГНЦ ЛПК». В соответствии с договором о сотрудничестве с указанной фирмой, ежегодно денежные средства в сумме 1% выручки от реализации котлов КВ-200 должны перечисляться в адрес ФГУП «ГНЦ ЛПК».

Планирование

На предприятии предусмотрено годовое планирование объемов производства, заработной платы, выручки от реализации, прибыли, налогов с корректировкой по кварталам. Ежемесячно составляются планы поставки материалов, производства продукции и ее реализации, учитываются инфляционные процессы.

Организационные мероприятия по реализации проекта

Для успешной реализации проекта необходимо подготовить и выполнить как организационные, так и инженерно-технические мероприятия:

- завершить разработку техпроцесса и технологических карт изготовления котла;

- согласовать и утвердить ТУ на котел КВ-200;

- провести испытания котла и получить сертификат соответствия котла установленным нормам;

- провести подготовительные мероприятия и получить лицензию на выпуск котлов;

- получить кредит в сумме 700 тыс. руб. для создания производственных запасов оборотных средств и оплаты нематериальных активов (НИОКР);

- заменить часть изношенного технологического оборудования и транспорта новым;

- решить вопрос с органами исполнительной власти разных уровней об освобождении от налогов на период реализации проекта.

Поддержка проекта местной администрацией

Мотивация: реализация проекта по производству нового типа котла позволяет утилизировать отходы лесопереработки и одновременно получать дешевую тепловую энергию для производственных и бытовых нужд.

Кроме того, имеется возможность улучшить теплоснабжение населения Костромской области, снижения аварийности и повышения надежности работы котельных.

Переход на новую конструкцию котла позволяет не только экономить топливо, но и уменьшать количество вредных выбросов, и тем самым улучшать экологическую обстановку.

Формы поддержки:

- налоговые льготы при включении в Реестр инвестиционных проектов согласно Закону «Об инвестиционной деятельности Костромской области»;

- беспроцентный кредит;

- дополнительные льготы и поддержка проекта при включении его в Программы поддержки энергосберегающих технологий.

- Раздел 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчет его финансовых показателей

- 3.1. Разработка финансового плана

Прогноз объемов реализации

Выход на проектную мощность – 1 квартал 2008 года. Начиная с этого времени, объемы реализации продукции по кварталам планируются равномерно (по 30 штук). Возможности полного сбыта продукции подтверждаются проведенными маркетинговыми исследованиями и имеющимися заявками на котлы. Расчет выручки от реализации продукции выполнен при условии отгрузки продукции и оплаты в соответствующем периоде.

Для 1 квартала периода реализации проекта сделан расчет точки безубыточности, 1 квартал выбран как период начала работы производства при выходе на проектную мощность – 30 котлов в квартал.

Точка безубыточности – 12 котлов.

Прогноз расходов и доходов от производственной деятельности

Прогноз расходов и доходов от производственной деятельности представлен в таблицах 12 и 13. Законом «Об инвестиционной деятельности в Костромской области» разрешено предоставление льгот по налогам в областной и городской бюджеты на период окупаемости инвестиций.

В связи с этим в проекте расчеты выполнены при следующих условиях:

- без учета льгот по налогам;

- с учетом льгот по налогу на прибыль (11%). Показатели чистой прибыли и чистой выручки имеют положительное значение, начиная с 1-го квартала 2008 г., а также тенденцию к росту по периодам, что свидетельствует о высокой степени эффективности проекта.

Чистая прибыль в варианте с налоговыми льготами составляет 4756,1 тыс. руб., без учета льгот – 4484,6 тыс. руб. Сумма льгот с учетом налога на прибыль за период окупаемости инвестиций равна 271,5 тыс. руб. Расчет выполнен с учетом льготы по налогу на прибыль, предоставляемой предприятию в соответствии с Законом о налоге на прибыль в части прибыли, направляемой на капитальные вложения в связи с развитием производства.

Рост чистой прибыли свидетельствует о резервах увеличения собственного капитала при реализации проекта.

В таблицах 12 и 13 приведены также прямые затраты, общие затраты, полные производственные затраты и балансовая прибыль.

Инвестиционные расчеты

Одним из главных показателей проекта является срок окупаемости. В льготном варианте проекта срок окупаемости составляет 1,04 года (12,4 месяца), в варианте без учета льгот – 1,2 года (14,4 месяца). Значения этого показателя находятся на уровне, близком к нормативному, что означает нормальную степень риска инвестиций в проект. Индекс доходности проекта составляет более 2-х, что также свидетельствует о высоком уровне доходности инвестиций.

Стратегия финансирования

1. Распределение инвестируемых основных средств по основным направлениям и времени.

Общий объем средств, требуемый для реализации проекта – 2050 тыс. руб.

Распределение инвестируемых средств по основным направлениям и времени предусмотрено на приобретение нематериальных активов, создание производственных запасов сырья, материалов и МБП, предпусковые расходы, поэтапную замену действующего в настоящее время оборудования.

2. Предполагаемые формы и источники финансирования проекта, условия получения средств и их возврата.

Финансирование проекта предусматривается за счет двух источников – беспроцентного кредита и чистой выручки от реализации котлов. Кредит под оборотные средства необходим на сумму 264 тыс. руб.

Таблица 12 – Калькуляция статей расходов и доходов в соответствии со стандартом МСБУ №7 (без учета льгот по налогам в областной и городской бюджеты)

| Наименование | 2008 г. |  |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5-6 кв. | 7-8 кв. | 9-12 кв. |
| 1. Поступление выручки от реализации продукции (без НДС) | 2229 | 2286 | 2343 | 2402 | 4986 | 5239 | 11291 |
| 2. Расчеты с поставщиками за материалы | 1036 | 1062 | 1089 | 1116 | 2318 | 2438 | 5255 |
| 3. Расчеты за тепло и электроэнергию | 135,2 | 138,7 | 142,4 | 145,8 | 302,3 | 318 | 685,3 |
| 4. Заработная плата | 326,1 | 334,1 | 342,7 | 351 | 729 | 765 | 1652 |
| 5. Прочие затраты, всего в т.ч. расходы на рекламу другие общехозяйственные расходы | 73,7 | 75,5 | 77,4 | 79,2 | 164,7 | 173,3 | 373,1 |
|  | 30,8 | 31,5 | 32,3 | 33 | 68,7 | 72,3 | 155,4 |
|  | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 96 | 101 | 217,4 |
| 6. Амортизация | 23,9 | 23,9 | 35,2 | 52,8 | 117,9 | 117,9 | 235,8 |
| 7. Налоги и др. обязательные платежи, всего | 156,9 | 160,6 | 169,2 | 173 | 361,5 | 377,1 | 694,6 |
| 7.1. Единый социальный налог | 116,1 | 119 | 122 | 125 | 259,5 | 272,3 | 588 |
| 7.2. Отчисления на страхование от несчастного случая | 14 | 14,3 | 14,7 | 15 | 31,4 | 32,9 | -71,2 |
| 7.3. Сбор за уборку территории и содержание милиции | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 7.4. Налог на имущество | 4,1 | 4,0 | 8,7 | 8,6 | 19,9 | 18,7 | 33,9 |
| 7.5. Налог на землю | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 7.6. Налог на пользование автодорогами | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,6 | 49,9 | 52,4 | - |
| 7.7. Налоги, относящиеся на себестоимость | 152,6 | 156,4 | 160,3 | 164,2 | 341,1 | 357,9 | 659,8 |
| Налоги, относящиеся на прибыль | 4,3 | 4,2 | 8,9 | 8,8 | 20,4 | 19,2 | 34,8 |
| 8. Себестоимость | 1747,5 | 1790,7 | 1847 | 1909 | 3973 | 4170,1 | 8861 |
| 9. Прибыль от реализации продукции | 481,5 | 495,3 | 496 | 493 | 101,3 | 1068,9 | 2430 |
| 10. Балансовая прибыль | 477,2 | 491,3 | 487,1 | 484,1 | 992,6 | 1049,7 | 2395,2 |
| То же нарастающим итогом | 477,2 | 968,3 | 1455,4 | 1939,6 | 2932,2 | 3981,9 | 6377,1 |
| 11. Налог на прибыль (25%) | 167 | 171,9 | -40,2 | 40,7 | 347,4 | 367,4 | 838,3 |
| То же нарастающим итогом | 167 | 338,9 | 298,7 | 339,4 | 686,8 | 1054,2 | 1892,5 |
| 12. Чистая прибыль | 310,2 | 319,2 | 527,3 | 443,5 | 645,2 | 682,3 | 1556,9 |
| То же нарастающим итогом | 310,2 | 629,4 | 1156,7 | 1600,2 | 2245,4 | 2927,7 | 4484,6 |
| 13. Чистая выручка | 334,1 | 343,1 | 562,5 | 496,3 | 763,1 | 800,2 | 1792,7 |
| То же нарастающим итогом | 334,1 | 677,2 | 1239,7 | 1736 | 2499,1 | 3299,3 | 5092 |

Таблица 13 – Калькуляция статей расходов и доходов в соответствии со стандартом МСБУ №7 (с учетом льгот по налогам в областной и городской бюджеты)

| Наименование | 2008 г. |  |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5-6 кв. | 7-8 кв. | 9-12 кв. |
| 1. Поступление выручки от реализации продукции (без НДС) | 2229 | 2286 | 2343 | 2402 | 4986 | 5239 | 11291 |
| 2. Расчеты с поставщиками за материалы | 1036 | 1062 | 1089 | 1116 | 2318 | 2438 | 5255 |
| 3. Расчеты за тепло и электроэнергию | 135,2 | 138,7 | 142,4 | 145,8 | 302,3 | 318 | 685,3 |
| 4. Заработная плата | 326,1 | 334,1 | 342,7 | 351 | 729 | 318 | 685,3 |
| 5. Прочие затраты, всего в т.ч. расходы на рекламу другие общехозяйственные расходы | 73,7 | 75,5 | 77,4 | 79,2 | 164,7 | 173,3 | 373,1 |
|  | 30,8 | 31,5 | 32,3 | 33 | 68,7 | 72,3 | 155,4 |
|  | 42,9 | 44 | 45,1 | 46,2 | 96 | 101 | 217,4 |
| 6. Амортизация | 23,9 | 23,9 | 35,2 | 52,8 | 117,9 | 117,9 | 235,8 |
| 7. Налоги и др. обязательные платежи, всего | 152,5 | 156,3 | 160,2 | 164,1 | 360,4 | 377,1 | 694,6 |
| 7.1. Единый социальный налог | 116,1 | 119 | 122 | 125 | 259,5 | 272,3 | 588 |
| 7.2. Отчисления на страхование от несчастного случая | 14 | 14,3 | 14,7 | 15 | 31,4 | 32,9 | 71,2 |
| 7.3. Сбор за уборку территории и содержание милиции | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| 7.4. Налог на имущество | - | - | - | - | 18,8 | 18,7 | 33,9 |
| 7.5. Налог на землю | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 7.6. Налог на пользование автодорогами | 22,3 | 22,9 | 23,4 | 24,6 | 49,9 | 52,4 | - |
| 7.7. Налоги, относящиеся на себестоимость | 152,5 | 156,3 | 160,2 | 164,1 | 341,1 | 357,9 | 659,8 |
| Налоги, относящиеся на прибыль | - | - | - | - | 19,3 | 19,2 | 34,8 |
| 8. Себестоимость | 1747,4 | 1790,6 | 1846,9 | 1908,9 | 3973 | 4170,1 | 8861 |
| 9. Прибыль от реализации продукции | 481,6 | 495,4 | 496,1 | 493,1 | 1013 | 1068,9 | 2430 |
| 10. Балансовая прибыль | 481,6 | 495,4 | 496,1 | 493,1 | 993,7 | 1049,7 | 2395,2 |
| То же нарастающим итогом | 481,6 | 977 | 1473,14 | 1966,2 | 2959,9 | 4009,6 | 6404,8 |
| 11. Налог на прибыль (11%) | 53 | 54,5 | -11,7 | 12,3 | 334,9 | 367,4 | 838,3 |
| То же нарастающим итогом | 53 | 107,5 | 95,8 | 108,1 | 443 | 810,4 | 1648,7 |
| 12. Чистая прибыль | 428,6 | 440,9 | 507,3 | 480,8 | 658,8 | 682,3 | 1556,9 |
| То же нарастающим итогом | 428,6 | 869,5 | 1377,3 | 1858,1 | 2516,9 | 3199,2 | 4756,1 |
| 13. Чистая выручка | 452,5 | 464,8 | 543 | 533,6 | 776,7 | 800,2 | 1792,7 |
| То же нарастающим итогом | 452,5 | 917,3 | 1460,3 | 1993,9 | 2770,6 | 3570,8 | 5363,5 |

Инвестиционный кредит на приобретение нематериальных активов и предпусковые расходы составляет 436 тыс. руб.

Сроки предоставления кредита – 1-й квартал г. – 700 тыс. руб.

Дальнейшее финансирование проекта осуществляется за счет чистой выручки от основной деятельности.

Необходимые инвестиции для замены действующего в настоящее время оборудования 1350 тыс. руб.

Общая сумма капитальных вложений в проект 2050 тыс. руб.

- 3.2. Основные показатели экономической, коммерческой и бюджетной эффективности проекта

Сводные показатели проекта и его эффективности приведены в таблицах 14 и 15.

Оценивается экономическая, коммерческая и бюджетная эффективность проекта по двум вариантам: со льготами и без льгот.

Представленные показатели проекта характеризуют его высокую эффективность по двум вариантам реализации проекта. Однако, наиболее экономически эффективным является вариант, учитывающий льготы по налогам в областной и городской бюджеты. За счет предоставляемых льгот чистая прибыль возрастает на 6%; индекс доходности проекта возрастает до 2,32. Срок окупаемости снижается на 2 месяца.

Таблица 14 – Основные показатели проекта (без учета и с учетом льгот на период окупаемости)

| Показатели | 2008 г. |  |  |  | 2009 г. |  | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5-6 кв. | 7-8 кв. | 9-12 кв. |
| 1. Период планирования, кв. |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 2. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 2229 | 2286 | 2343 | 2402 | 4986 | 5239 | 11291 |
| 3. Себестоимость продукции (без учета льгот), тыс. руб. | 1747,5 | 1790,7 | 1847 | 1909 | 3973 | 4170,1 | 8861 |
| 4. Налоги (без учета льгот) - всего, тыс. руб. | 323,9 | 332,5 | 129 | 213,7 | 708,9 | 744,5 | 1532,9 |
| 5. Чистая прибыль (без учета льгот), тыс. руб. | 310,2 | 319,2 | 527,3 | 443,5 | 645,2 | 682,3 | 1556,9 |
| 6. Чистая прибыль (с учетом льгот), тыс. руб. | 428,6 | 440,9 | 507,8 | 480,8 | 658,8 | 682,3 | 1556,9 |
| 7. Инвестиционные затраты, тыс. руб. | 700 | - | 650 | 700 | - | - | - |
| 8. Чистая выручка от операционной деятельности (без учета льгот), тыс. руб. | 334,1 | 343,1 | 562,5 | 496,3 | 763,1 | 800,2 | 1792,7 |
| 9. То же нарастающим итогом, тыс. руб. | 334,1 | 677,2 | 1239,7 | 1736 | 2499,1 | 3299,3 | 5092 |
| 10. Чистая выручка от операционной и инвестиционной деятельности (без учета льгот), тыс. руб. | -365,9 | 343,1 | -87,5 | -203,7 | 763,1 | 800,2 | 1792,7 |
| То же нарастающим итогом, тыс. руб. | -365,9 | -22,8 | -110,3 | -314 | 449,1 | 1249,3 | 3042 |
| 11. Чистая выручка от операционной деятельности (с учетом льгот), тыс. руб. | 452,5 | 464,8 | 543 | 533,6 | 776,7 | 800,2 | 1792,7 |
| 12. То же нарастающим итогом, тыс. руб. | 452,5 | 917,3 | 1460,3 | 1993,9 | 2770,6 | 3570,8 | 5363,5 |
| 13. Чистая выручка от операционной и инвестиционной деятельности (с учетом льгот), тыс. руб. | -247,5 | 464,8 | -107 | -166,4 | 776,7 | 800,2 | 1792,7 |
| 14. То же нарастающим итогом, тыс. руб. | -247,5 | 217,3 | 110,3 | -56,1 | 720,6 | 1520,8 | 3313,5 |
| 15. Срок окупаемости (без учета льгот), лет | 1,2 года (14,4 месяца) |  |  |  |  |  |  |
| 16. Налоги с учетом льгот, тыс. руб. | 205,5 | 210,8 | 148,5 | 176,4 | 695,3 | 744,5 | 1532,9 |
| 17. Льготы по налогам – всего, тыс. руб. | 118,4 | 121,7 | -19,5 | 37,3 | 13,6 | - | - |
| 18. Увеличение чистой выручки от операционной деятельности за счет льгот нарастающим итогом, тыс. руб. в т. ч. за счет льгот по налогу на прибыль | 118,4 114 | 240,1 231,4 | 220,6 202,9 | 257,9 231,3 | 271,5 243,8 | 271,5 243,8 | 271,5 243,8 |
| 19. Срок окупаемости проекта (c учетом льгот), лет | 1,04 года (12,4 месяца) |  |  |  |  |  |  |
| 20. Сумма кредита, тыс. руб. | 700 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 15 – Показатели экономической, коммерческой и бюджетной эффективности проекта по вариантам за период 2008–2010 гг.

| Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | без льгот | льготный |
| Экономическая эффективность |  |  |
| 1. Прогнозируемые объемы выпуска котлов, шт. | 360 | 360 |
| 2. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. (без НДС) | 32232 | 32232 |
| 3. Срок окупаемости инвестиций, год | 1,2 | 1,04 |
| 4. Индекс доходности проекта (отношение чистой прибыли к инвестициям) | 2,19 | 2,32 |
| 5. Рентабельность продукции, % | 26,6 | 26,7 |
| 6. Точка безубыточности в 1 кв. 2008 г., шт. | 12 | 12 |
| Коммерческая эффективность |  |  |
| 7. Чистая прибыль, тыс. руб. | 4484,6 | 4756,1 |
| 8. Чистая выручка от основной деятельности, тыс. руб. | 5092 | 5363,5 |
| 9. Свободные денежные средства, тыс. руб. | 456,9 | 728,4 |
| Бюджетная эффективность |  |  |
| 10. Бюджетный эффект - всего, тыс. руб. в т.ч. - налоговые поступления в бюджеты - взносы во ВСФ | 3985,4 2190 1795,4 | 3713,9 1918,5 1795,4 |
| 11. Бюджетная эффективность инвестиций - всего, % - по налоговым поступлениям в бюджеты - по взносам во ВСФ | 194,4 106,8 87,6 | 181,2 93,6 87,6 |

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте было рассмотрено производство водогрейного котла КВ-200, разработанного Государственным научным центром лесопромышленного комплекса (ФГУП «ГНЦ ЛПК») совместно с Шарьинским экспериментальным механическим заводом (ОАО «ЭКСМАШ»).

Котел КВ-200 представляет собой установку, предназначенную для получения тепла путем сжигания древесных отходов лесопереработки, таких как: обрезки пиломатериалов длиною 0,5 м, кора, щепа и опилки с влажностью до 55%.

Оригинальная конструкция котла обеспечивает его высокий КПД и практически исключает унос несгоревших частиц топлива. Утилизация всех видов отходов лесопереработки с помощью котлов данного типа обеспечивает производственную чистоту, снижает экологическую напряженность и позволяет получать дешевую тепловую энергию.

В работе оценивалась экономическая, коммерческая и бюджетная эффективность проекта по двум вариантам:

- без учета льгот по налогам;

- с учетом льгот по налогу на прибыль.

Срок окупаемости проекта с учетом налоговых льгот – 1,04 года; без учета налоговых льгот – 1,2 года. Чистая прибыль в варианте с налоговыми льготами составляет 4756,1 тыс. руб., без учета льгот – 4484,6 тыс. руб.

Представленные показатели проекта характеризуют его высокую эффективность по двум вариантам реализации проекта. Однако, наиболее экономически эффективным является вариант, учитывающий льготы по налогам в областной и городской бюджеты. За счет предоставляемых льгот чистая прибыль возрастает на 6%; индекс доходности проекта возрастает до 2,32. Срок окупаемости снижается на 2 месяца.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Закон «Об инвестиционной деятельности в Костромской области».

- Горемыкин В.А. Энциклопедия бизнес-планов: Методика разработки. 75 реальных образцов бизнес-планов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2008. – 1120 с.

- Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2004.

- Официальный сайт ФГУП «ГНЦ ЛПК» - www.gnclpk.ru

- Прочие источники сети Интернет