Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ"

Кафедра государственного и муниципального управления

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: «Разработка и обоснование реализации инновационного проекта

по созданию приборов учета, контроля и регулирования

тепло- и водопотребления»

ВЫПОЛНИЛА студентка IV курса дневного отделения

Института государственного и муниципального управления

Группы УГХ 4-1

Панкратова Ольга Николаевна

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

кандидат экономических наук, доцент

Артемов Сергей Викторович

Проект принят на проверку

«___»__________200_ года

Проект допущен к защите

«___»__________200_ года

Проект защищен с оценкой

«___»__________200_ года

Москва, 2008

Содержание

Введение ………………………………………………………………………….....3

глава 1. Комплексная характеристика нововведения ………….4

1.1. Характеристика инновационного продукта (услуги) …………………………...4

1.2. Выявление рынков сбыта инновационного продукта …………………………..7

1.3. Анализ конкуренции на рынках сбыта предлагаемого продукта …………...…8

глава 2. Организационно - экономический механизм реализации инновационного проекта ……………………………….11

2.1. Разработка организационного плана ………………………………………...…11

2.2. Разработка маркетингового плана …………………………………...…………17

2.3. Оценка уровня риска проекта ………………………………………..………….19

# глава 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчёт его финансовых показателей …………………….22

## 3.1. Анализ затрат на проект …………………………………………………………22

3.2. Анализ плана производства и продаж ………………………………...………..30

3.3. Расчет чистого дисконтированного дохода и рентабельности продукции…...34

3.4. Расчет срока окупаемости и внутренней нормы доходности ……………...…37

3.5. Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности ………..…….38

Заключение ………………………………………………………….……………42

Список литературы ……………………………………………………..……..43

ВВЕДЕНИЕ

Традиционно в советской экономике вопросам ресурсосбережения не уделялось должного внимания. Несмотря на декларирование принципов «всемерной экономии ресурсов», государственная экономическая политика не создавала стимулов к применению энергосберегающих технологий.

После перехода к рыночным условиям хозяйствования стало очевидным, что перерасход энергоресурсов резко отрицательно сказывается на конкурентоспособности российской экономики, отдельных товаропроизводителей, отечественной продукции. По данным статистики, российские предприятия потребляют энергоресурсов в 3-5 раз больше, чем предприятия экономически развитых стран.

Актуальность данной курсовой работы заключается в том, что проблема избыточного расхода энергоресурсов существует не только в сфере производства, но и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Неэкономичность имеющегося жилья и слишком высокие издержки по его содержанию препятствуют проведению жилищной реформы с полным переложением затрат на население, обладающего в своей массе крайне низкой платежеспособностью. В результате избыточные издержки по содержанию жилого фонда тяжелым бременем ложатся на бюджетную систему, усугубляя ее хронический дефицит.

В настоящее время в нашей стране имеются все необходимые предпосылки для быстрого развития рынка приборов учета, контроля и регулирования энергопотребления. Опыт стран Восточной Европы, а также стран Прибалтики, опередивших Россию в темпах рыночных преобразований, свидетельствует, что их национальные рынки измерительных приборов испытали «взрыв» спроса с последующим динамичным развитием. Очевидно, что такой же путь будет характерен и для России.

Именно поэтому проведение исследований и внедрение новых разработок в области энерго- и водопотребления  – явление объективное и закономерное.

Цель данной работы – разработка и обоснование реализации инновационного проекта по созданию приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления. Для осуществления данной цели необходимо осуществить ряд основных задач:

- провести комплексное описание нововведения, выявить рынки сбыта инновационного продукта и провести анализ конкуренции;

- разработать организационный и маркетинговый планы, оценить уровень риска.

- провести анализ затрат на инновационный проект и дать экономическое обоснование этого проекта.

ГЛАВА 1. Комплексная характеристика нововведения

1.1. Характеристика инновационного продукта (услуги)

## Наименование проекта: крупносерийное производство приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления

## Срок реализации проекта: срок завершения строительства и ввода предприятия в эксплуатацию – 1 квартал 2000 г.; выход производства на проектную мощность - 2 квартал 2000 г.

Крупносерийное производство приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления, создание которого предусмотрено настоящим проектом, формирует материально-техническую базу для реализации государственной политики в области энергосбережения. Основные положения этой политики закреплены в Федеральном Законе «Об энергосбережении» № 28 ФЗ, принятом Государственной Думой в апреле 1996 г. В соответствии со статьей 11 Закона, «весь объем добываемых, производимых, перерабатываемых, транспортируемых, хранимых и потребляемых энергетических ресурсов с 2000 года подлежит обязательному учету».

Большое внимание политике энергосбережения уделяется в регионах и в первую очередь, в г. Москве. Правительством г. Москвы была принято Постановление № 566 от 28.07.98 г «О мерах по стимулированию энерго- и водосбережения в г. Москве», которое предусматривает обязательное обеспечение нового и реконструируемого жилья приборами учета тепло- и водопотребления.

Основными видами продукции по настоящему инвестиционному проекту, являются:

- теплосчетчики, комплектуемые из трех составляющих - термопреобразователей сопротивления (термометров), вихревых электромагнитных расходомеров и тепловычислителей;

- квартирные водосчетчики;

- системы регулирования теплопотребления «Истопник».

Теплосчетчики - это приборы, предназначенные для измерения потребления тепла в системах, где в качестве теплоносителя используется вода.

Основная сфера применения приборов - системы отопления жилых и нежилых помещений. Использование теплосчетчиков экономически целесообразно в том случае, когда экономия затрат, полученная от его использования в течение срока службы, значительно превышает издержки на его приобретение и установку. В силу этого, установка теплосчетчиков на каждую квартиру (по действующему жилому фонду) в настоящее время неоправданна и в качестве объекта учета можно ориентироваться на отдельно стоящее отапливаемое здание (жилой дом, производственный цех и др.).

Комплект теплосчетчика состоит из:

- двух типов датчиков:

- термопреобразователя сопротивления (термометра), предназначенного для измерения температуры,

- расходомера, фиксирующего расход жидкости,

- а также тепловычислителя - устройства, предназначенного для преобразования информации, полученной от датчиков, и индикации показателей теплопотребления.

В комплект теплосчетчика включается один тепловычислитель и несколько датчиков. Базовый комплект (используемый в расчетах по настоящему проекту) включает в себя 1 тепловычислитель + 2 термометра + 1 расходомер.

Датчики (термометры и расходомеры) могут использоваться не только как составляющие теплосчетчика, но и входить в комплект других приборов, а также выступать конечной продукцией.

Так термопреобразователи сопротивления (термометры) включаются в комплект системы регулирования теплопотребления или реализуются как самостоятельное изделие.

Расходомеры-счетчики могут использоваться самостоятельно для измерения расхода холодной воды. Как правило, при установке теплосчетчика у потребителя одновременно устанавливается и расходомер-счетчик холодной воды. Таким образом, потребление расходомеров относится к потреблению тепловычислителей как 2:1.

На базе имеющихся расходомеров возможно быстрое создание модификаций, предназначенных для измерения расхода других неагрессивных жидкостей, таких как спирт и алкогольные напитки, нефть и др. Таким образом, существует большой потенциал расширения рынка сбыта расходомеров и освоения его смежных сегментов.

Системы регулирования теплопотребления - представляют собой приборы, обеспечивающие экономный режим потребления тепла в соответствии с нуждами пользователя. Системы регулирования не предназначены для дополнительного обогрева помещений. Они служат для:

- поддержания стабильного температурного режима и избежания перегрева помещений (например, при повышении температуры на улице);

- автоматического переключения на экономный режим отопления в периоды неиспользования помещений (ночь, выходные и праздничные дни);

- поддержания температуры горячей воды на заданном уровне;

- защиты систем отопления от замерзания;

- управления установками приточной вентиляции и др.

Применение систем регулирования теплопотребления дает значительный экономический эффект. Например, для офисных помещений время полезного использования составляет 8-12 часов в течение 5 рабочих дней в неделю, что соответствует годовому фонду 2-3 тыс. час. при общем фонде времени - 8,7 тыс. час. (т.е. не более 35%). Однако, в свободное время в помещениях продолжает поддерживаться температура 18-20 градусов, что приводит к огромному перерасходу тепла. Системы регулирования теплопотребления позволяют во внерабочее время обеспечивать экономный температурный режим (прогрев помещений до 7-10 градусов), что приводит к экономии затрат в среднем на 1/4.

Использование систем регулирования теплопотребления целесообразно только при применении теплосчетчиков. Таким образом, эти приборы являются взаимосвязанными в технологии потребления. В то же время потенциальный рынок систем регулирования теплопотребления больше, чем рынок теплосчетчиков. Это связано с наличием нескольких объектов регулирования у одного потребителя. Например, при установке теплосчетчика на 1 дом, регулирование теплопотребления технологически целесообразно производить по секциям (подъездам).

Комплект системы регулирования теплопотребления состоит из:

- электронного блока регулирования теплопотребления (контроллера);

- исполнительного механизма регулирования теплопотребления;

- термопреобразователей сопротивления (термометров).

Базовый комплект (используемый в расчетах по настоящему проекту) включает в себя 1 контроллер + 1 исполнительный механизм + 2 термометра.

Квартирные водосчетчики представляют собой приборы для учета потребления (расхода) горячей и холодной воды. Областью применения водосчетчиков является жилищно-коммунальное хозяйство. Водосчетчики устанавливаются на каждую квартиру.

При установке квартирных водосчетчиков потребление горячей воды сокращается до 60 литров на человека в сутки, т.е. до 50% от тех нормативов, которые сейчас оплачивает население. При этом норма потребления горячей воды в России составляет 0,12 кубометра на человека в сутки против 0,06 кубометров фактического потребления в Германии.

1.2. Выявление рынков сбыта инновационного продукта

Оценка рынка любого вида продукции должна учитывать две основные характеристики его емкости: техническую потребность в продукции и потенциальную емкость, основанную на уровне платежеспособного спроса.

Техническая потребность в приборах учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления, имея в виду численность населения России, а также число юридических лиц - потенциальных потребителей продукции, очень высока. По экспертным оценкам, уровень удовлетворения технической потребности на сегодняшний день составляет в среднем 3-5%, а по водосчетчикам холодной воды несколько выше - до 15%. Для сравнения в экономически развитых странах аналогичный показатель достигает 80%. Таким образом, рынок приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления имеет огромный потенциал роста.

В то же время потенциальная емкость рынка, учитывающая платежеспособный спрос покупателей значительно ниже.

При оценке потенциальной емкости рынка измерительных приборов учитывались следующие принципиальные моменты:

- отсутствие товаров-заменителей и, следовательно, концентрация всего платежеспособного спроса внутри одной товарной группы;

- взаимное влияние платежеспособного спроса и потенциальной емкости рынка. С одной стороны, ограниченный платежеспособный спрос снижает потенциальную емкость рынка по сравнению с технической потребностью. С другой стороны, экономия энергозатрат, полученная в результате применение измерительных и регулирующих приборов, способствует повышению платежеспособности потребителей и, следовательно, стимулирует увеличение емкости рынка;

- обязательный характер установки приборов учета тепло- и водопотребления в соответствии с требованиями государственных нормативных актов.

Как уже отмечалось выше, рынок измерительных приборов для России является перспективным рынком, имеющим высокий потенциал роста. В силу этого для товаропроизводителя важно успеть занять на этом рынке стратегически важное положение, чтобы суметь реализовать потенциал роста.

Стратегической целью проекта является охват до 25 процентов российского рынка приборов учета и регулирования тепло- и водопотребления.

1.3. Анализ конкуренции на рынках сбыта предлагаемого продукта

Современная ситуация на российском рынке приборов контроля, учета и регулирования тепло- и водопотребления во многом определяется тем обстоятельством, что на эти измерительные приборы еще не до конца сформирована нормативная база. В настоящее время ведется разработка государственных стандартов и методик измерений.

Существуют западные стандарты для приборов учета и контроля тепло- и водопотребления. Однако, особенности российской системы теплоснабжения, а именно: ее открытость, обуславливают неприменимость европейских требований. Недостаточная жесткость европейских стандартов в российских условиях признается экспертами РАО «ЕС-России», РАО «Коммунэнерго», «Ростеста» (г. Москва), зафиксирована в материалах семинаров Госстандарта РФ.

Иностранные производители, поставляющие продукцию на отечественный рынок, заняли выжидательную позицию и не торопятся адаптировать свои изделия к российским условиям до тех пор, пока требования не будут формально закреплены в стандартах.

На современном российском рынке присутствуют более двух десятков отечественных производителей, среди которых следует отметить наиболее крупных:

АО «Центрприбор» (г. Москва);

ПО Машзавод «Молния» (г. Москва);

ОАО «Теплоприбор» (г. Улан-Удэ);

АО «Взлет» (Санкт-Петербург).

Порядка 10 российских фирм заняты сборкой приборов из импортных комплектующих (по зарубежным стандартам), среди которых «Водомер-99» (г. Мытищи) и «Ценнер-водоприбор» (Москва).

Кроме того, приборы учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления поставляют на отечественный рынок более 30 зарубежных фирм, включая:

“DANFOSS” (Дания);

“SCHLUMBERGER INDUSTRIES” (Франция);

“PREMEX” (Словения);

Рааб Кархер» (Германия);

«ASWEGA» (Эстония).

Как уже отмечалось выше, импортные приборы не соответствуют специфике российских теплосетей. Поставка изделий, осуществляемая на стандартных на западных стран условиях (предварительный заказ прибора и поставка в срок до 2 месяцев), также не отвечает специфике российского спроса. Отечественный покупатель, как правило, имеет неравномерные денежные поступления и принимает решения о покупке приборов в момент наличия денег. По своей психологии, сформировавшейся в условиях крайней нестабильности и риска, покупатель желает получить оплаченную продукцию немедленно. В силу этого обстоятельства продавец должен иметь достаточно большие складские остатки готовой продукции для немедленной поставки. Зарубежные компании не практикуют производства достаточно дорогих измерительных приборов «на склад», а изготовление на заказ снижает конкурентоспособность иностранных поставщиков. Очевидно, что слабость позиций иностранных поставщиков обусловлена также ростом курсов валют в ходе развивающегося кризиса и, следовательно, снижением конкурентоспособности импортных изделий.

Для российских производителей и сборщиков характерны другие проблемы. Большинство российских компаний, действующих на рынке приборов учета и контроля тепло- и водопотребления, не являются специализированными и производят эти изделия как «побочную» продукцию, занимающую всего несколько процентов в общем объеме выпуска. Примером может служить крупный оборонный завод «Молния» (г. Москва). Практически ни одно отечественное предприятие не имеет полного цикла производства теплосчетчиков и выпускает либо тепловычислители, либо расходомеры. Вследствие этого производители не могут производить эффективный комплекс маркетинга, гибко реагировать на запросы рынка, поддерживать высокое качество изделий и т.п.

Отсутствие четкой нормативной базы также не способствует обеспечению высокого качества приборов. Из более 100 видов представленных на рынке теплосчетчиков не более 15 имеют приемлемое качество.

Для реализации стратегической цели проекта - охват до 25% российского рынка приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления предполагается использование как ценовых, так и неценовых конкурентных преимуществ продукции и предприятия-производителя.

Особенность приборов учета и контроля тепло- и водопотребления заключается в том, что конечный потребитель заинтересован не в приборе как таковом, а в услуге – измерении. Приборы нуждаются в установке, настройке, обслуживании, что осуществляется не потребителем, а специализированной организацией. Потребитель индифферентен к качественным характеристикам прибора. Выбор прибора осуществляется обслуживающей организацией, выступающей оптовым покупателем.

Следует отметить, что алгоритм выбора изделия оптовым покупателем существенно отличается от выбора конечных потребителей. На первый план выходят такие факторы как:

- цена приборов при приемлемом уровне качества, уровень оптовых скидок. Относительная дешевизна изделий позволяет обслуживающей организации повысить свою прибыль;

- надежность (т.к. оптовый покупатель сам и обслуживает приборы), простота монтажа и эксплуатации;

- надежность поставщика и короткие сроки поставок. Это позволяет обслуживающей организации избежать длительного замораживания оборотных средств.

Таким образом, в конкурентной борьбе за российский рынок очень важную роль играют ценовые преимущества, основанные на низких издержках производства и реализации приборов. Наиболее эффективная реализация этих преимуществ будет достигнута в том случае, если на начальном этапе введения обязательного учета энергоресурсов производитель сможет предложить рынку достаточно большой объем продукции на условиях быстрой поставки.

В то же время, в настоящем инвестиционном проекте используются и неценовые конкурентные преимущества:

- специализацию предприятия на приборах учета, контроля и регулирования теплопотребления;

- использование собственных научных и конструкторско-технологических разработок;

- высокую квалификацию специалистов-разработчиков;

- использование при конструировании приборов подхода, основанного на оценке затрат на создание качества, и позволяющего оптимизировать соотношение цена/качество;

- использование таких конструкторских решений, которые позволяют максимально упростить сборку и, соответственно, уменьшить влияние квалификации рабочих на качество приборов;

- высокую репутацию торговой марки приборов «Саяны»;

- отработанную на практике систему маркетинга.

Все эти преимущества позволяют сделать вывод о хороших рыночных перспективах при реализации настоящего инвестиционного проекта.

глава 2. Организационно - экономический механизм реализации инновационного проекта

2.1. Разработка организационного плана

Данный инновационный проект предусматривает создание нового юридического лица в организационно правовой форме открытого акционерного общества. Деятельность вновь создаваемого ОАО будет регулироваться Уставом и действующим законодательством РФ, в т.ч. Законом «Об акционерных обществах».

Размер уставного капитала ОАО предположительно составит 12,5 млн. USD. Планируется, что уставный капитал будет разделен на обыкновенные акции. Количество акций, их номинальная стоимость будет определена в Уставе.

Основными видами деятельности ОАО являются:

- проведение маркетинговых исследований рынка продукции приборостроения;

- технико-экономическое обоснование и осуществление инвестиционных проектов;

- реконструкция и монтаж теплоэнергетических объектов;

- проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в области создания современных образцов продукции приборостроения;

- производство приборов учета и регулирования тепло- и водопотребления;

- производство стандартных устройств сбора и обработки информации, а также разработка соответствующего программного обеспечения.

Акционерами создаваемого ОАО будут выступать организации-инициаторы: ЗАО «Фирма Сапфир» и ЗАО «Байкал», Московское Правительство в лице Москомимущества, и другие юридические лица. Распределение долей акционеров в уставном капитале представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Распределение долей в уставном капитале ОАО

| № п/п | Наименование | Доля в УК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициаторы проекта - ЗАО «Фирма Сапфир», ЗАО «Байкал» | 10% |
| 2 | Московское Правительство | 20% |
| 3 | Прочие акционеры | 70% |
|  | ИТОГО | 100% |

Предполагается, что вклад инициаторов проекта будет внесен в виде имущественных и неимущественных прав, проведения работ, а именно:

- результатов научно-исследовательских работ;

- конструкторско-технологической документации на приборы, запланированные к выпуску по настоящему инвестиционному проекту;

- «ноу-хау» в области организации производства и сбыта,

- товарной марки приборов "Саяны", хорошо известной потребителям;

- результатов маркетинговых исследований;

- организационно-технических мероприятий по созданию ОАО.

Правительство Москвы. В проекте предполагается участие Московского Правительства в лице Московского комитете по управлению государственным имуществом. Проект не предусматривает финансирования со стороны Правительства Москвы в денежной форме. Вклад в уставный капитал, соответствующий 20%-ной доле, планируется внести имущественными правами (долгосрочной аренды земельного участка) и имуществом (зданиями и помещениями).

Прочие акционеры. Денежные средства, необходимые для закупки оборудования, запуска производства, формирования оборотного капитала планируется привлечь за счет размещения пакета акций, соответствующего 70%-ной доле в уставном капитале. Сведения о форме оплаты акций вновь создаваемого ОАО приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Форма внесения вкладов в уставный капитал ОАО

| Акционеры | Форма внесения вклада |
| --- | --- |
| ЗАО «Фирма Сапфир», ЗАО «Байкал» | Результаты НИОКР, техническая документация на приборы учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления, товарная марка приборов «Саяны», «ноу-хау» и др. |
| Московское Правительство | Права долгосрочной аренды земельного участка, права собственности на здания и сооружения |
| Прочие акционеры | Денежные средства или иные активы (по согласованию с другими акционерами) |

Предварительная стоимостная оценка имущества и прав акционеров, переданных для реализации проекта и использованная в расчетах представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Стоимостная оценка имущества (прав) акционеров

| Акционеры | Имущество (имущественные права) | Предварительная стоимостная оценка, тыс. USD |
| --- | --- | --- |
| Московское Правительство | Права долгосрочной аренды земельного участка, права собственности на здания и сооружения | 2 500 |
| ЗАО «Фирма Сапфир», ЗАО «Байкал» | Результаты НИОКР, техническая документация на приборы учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления, товарная марка приборов «Саяны», «ноу-хау» и др. | 1 250 |
| Итого |  | 3 750 |

Система управления предприятием была спроектирована с учетом функций, которые необходимо выполнять для эффективного управления производством, а также с учетом масштабов производственно-коммерческой деятельности создаваемого предприятия.

Для эффективного управления производством необходимо выполнение следующих блоков функций:

Маркетинг: разработка конкурентной стратегии предприятия; оценка емкости рынка, в т.ч. по регионам; определение целевых сегментов, оценка уровня удовлетворенности спроса на целевых рынках; изучение реакции рынка на приборы и требований покупателей к изделиям; 	оценка конкуренции (потребительские свойства, качество, цены, условия поставки, скидки, сервис, импорт); организация участия предприятия в выставках и др.

Сбыт: формирование сбытовой сети, заключение договоров с дилерами и др. деловыми партнерами (в т.ч. в регионах); 	поиск покупателей и заключение договоров на поставку; контроль исполнения договоров с покупателями; разработка системы цен и скидок на приборы; контроль дебиторской задолженности и работа с покупателями по ее взысканию; организация системы послепродажного обслуживания и др.

Материально-техническое снабжение: обеспечение производства сырьем, материалами, комплектующими в соответствии с производственной программой; логистика (рационализация материальных потоков); поддержание оптимального уровня запасов; обеспечение сохранности материальных ресурсов и др.

Экономика и финансы: разработка бизнес-планов и бюджетов (текущих и оперативных), в т.ч. по производственным подразделениям; обоснование цен на приборы и системы скидок; расчет и нормирование затрат на выпуск приборов; проведение технико-экономических расчетов для обоснования управленческих решений; оценка эффективности инвестиций и др.

Учет (бухгалтерский и управленческий): определение учетной политики предприятия; разработка системы аналитического (управленческого) учета; ведение учета хозяйственных операций в соответствии с требованиями законодательства РФ; подготовка форм внутренней (управленческой) отчетности; кассовое обслуживание; проведение инвентаризаций имущества и др.

Производство: участие в разработке производственной программы; организация производства приборов в соответствии с производственной программой и контроль ее исполнения; контроль производственных издержек (бюджетов производственных подразделений); обеспечение безопасности производства и труда и др.

Управление качеством продукции: организация входного контроля сырья, материалов и комплектующих; организация промежуточного технологического контроля; организация метрологического контроля (поверки) приборов; организация эксплуатации, ремонта и поверки эталонного оборудования и др.

Конструкторские службы и новая продукция: разработка нестандартного оборудования и оснастки; разработка новых приборов; модифицирование выпускаемых приборов с учетом требований рынка; организация работ по сертификации продукции; организация патентной работы и др.

Служба главного механика: эксплуатация оборудования; разработка графиков ремонтов оборудования и составление смет затрат на ремонт; организация проведения ремонтов оборудования (текущего и капитального) и др.

Кадры: поиск работников необходимой квалификации; прием-увольнение работников, в т.ч. на основе контрактов; учет кадровой информации; организация учета рабочего времени и др.

Делопроизводство: прием, регистрация и систематизация входящей и исходящей информации; 	своевременное доведение информации до заинтересованных лиц и подразделений;	хранение документации и др.

Компьютеры, связь: покупка, ремонт, обслуживание компьютеров; эксплуатация локальной сети; программное обеспечение (покупка, адаптация или разработка); работа с сетью Интернет, оформление сайта и др.

Планируется, что система управления Предприятием будет организована как матричная. Матричная организационная структура позволяет сочетать функциональную и продуктовую специализацию в управлении, а также реализовать персональную ответственность «продуктовых» менеджеров за результаты производства и продаж по конкретным видам приборов. Организационная структура управления представлена на рисунке 1.

Исходя из объема управленческих функций, была запроектирована следующая численность аппарата управления по службам, представленная в таблице 4.

Таблица 4 - Проект штатного расписания АУП

| Управленческие функции (службы) | Численность, чел. |
| --- | --- |
| Генеральный директор | 1 |
| Заместитель директора | 5 |
| Главный бухгалтер | 1 |
| Маркетинг | 3 |
| Сбыт | 15 |
| Материально-техническое снабжение | 7 |
| Экономика и финансы | 8 |
| Учет (бухгалтерский и управленческий) | 6 |
| Организация производства | 3 |
| Служба главного механика, технология | 6 |
| Управление качеством | 3 |
| Конструкторские службы и новая продукция | 12 |
| Кадры | 2 |
| Делопроизводство | 4 |
| Компьютеры, связь | 3 |
| Охрана | 15 |
| Итого | 94 |

Генеральный

директор

Главный конструктор

Директор по маркетингу и сбыту

Директор по качеству и метрологии

Директор по производству

Главный бухгалтер – финансовый

Конструкторс-кие службы

Производственный отдел

Служба маркетинга

Бухгалтерия

Менеджер по теплосчетчикам

Финансово-экономический отдел

Служба гл. механика

Отдел сбыта

Менеджер по водосчетчикам

Отдел снабжения

Менеджер по системам регулирования теплопотребле-ния

Лаборатория градуировки и поверки

Производственные и участки

Складское хозяйство и транспортная служба

Рисунок 1 - Организационная структура управления

2.2. Разработка маркетингового плана

Система сбыта приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления по настоящему проекту ориентирована не на конечных, а на оптовых покупателей. Это связано с тем, что конечный потребитель заинтересован не в приборе как таковом, а в результатах его работы. Поскольку измерительные приборы требуют установки, настройки и обслуживания, в качестве оптовых покупателей выступают специализированные организации, осуществляющие полный комплекс услуг, связанных с эксплуатацией измерительных приборов, а именно:

- проектирование;

- монтаж и наладку;

- ремонт;

- замену и др.

Выбор приборов оптовыми покупателями, имеющими специальные знания и навыки, ориентированными на их последующее обслуживание осуществляется по иным критериям, чем индивидуальными потребителями. На первый план, помимо цен, выходят надежность поставщика и короткие сроки поставки изделий, надежность приборов в эксплуатации, простота монтажа. Оптовые покупатели, обслуживающие закупленные приборы, заинтересованы в установлении долгосрочных связей.

Все эти обстоятельства учтены при разработке комплекса маркетинга, ориентированного на изготовление недорогих высоконадежных простых в монтаже и эксплуатации приборов, поставляемых покупателю сразу же после оплаты или с отсрочкой платежа.

Акцент в освоении рынка будет сделан на Московский регион. В то же время в других регионах также планируется проводить активную маркетинговую политику. В настоящее время, помимо Московского, в качестве стратегических регионов определены: Калужская, Рязанская, Воронежская, Екатеринбургская, Волгоградский области, Уральский регион, Сахалин, Красноярский край.

В этих регионах товаропроводящая сеть строится на основе делового партнерства с местными фирмами. Планируется привлечение региональных фирм к сотрудничеству по следующим направлениям:

- торговые дилеры;

- дилеры по продаже и обслуживанию приборов.

Предусматривается также передача местным производителям прав на выпуск сложных видов приборов (тепловычислители, расходомеры, электронные блоки регулирования). Передаче подлежат товарная марка, сертификат и отверточная технология. При этом до 50 процентов комплектующих, включая основные узлы, поставляется местным производителям от головного предприятия. Таким образом, достигается сразу несколько целей:

- с помощью местных производителей происходит завоевание региональных рынков;

- производственные мощности по выпуску приборов Проекта расширяются без дополнительных капитальных вложений;

- формируется дополнительная прибыль от продажи технической документации и поставок комплектующих изделий региональным производителям.

Цены на приборы формируются на условиях «ex work». Однако в системе маркетинга предусмотрен дополнительный сервис, связанный с доставкой продукции до покупателя или перевозчика на коммерческих условиях. Для этих целей в структуре предприятия специально создана транспортно-экспедиторская служба.

Для стимулирования продаж предполагается использовать следующие основные меры:

- предоставление торговых скидок (оптовым покупателям, постоянным клиентам, за покупку продукции в комплекте). Средняя величина скидки была принята в размере 10% на все виды приборов, максимальная может достигать 25%;

- сезонные скидки в размере 10% от стоимости всех изделий на период с января по март каждого года;

- продажа с отсрочкой платежа за поставленную продукцию. В расчетах по инвестиционному проекту учтены следующие средние сроки, связанные с отсрочкой платежей (15 дней на доведение продукции до потребителя и 15 дней задержки платежа после ее поставки потребителю).

Для стимулирования продаж также предполагается использовать рекламу. Имея в виду производственно-технический характер приборов Проекта, проведение широкой рекламы в средствах массовой информации, ориентированных на индивидуальных потребителей является неэффективным. Информирование потенциальных покупателей предполагается осуществлять через местные администрации, курирующие региональные программы по энергосбережению, публикации в специализированных изданиях.

С учетом высокого технического уровня организаций - оптовых покупателей приборов Проекта, большое внимание будет уделено оформлению сайта в сети «Интернет».

Предполагается также регулярное представление приборов на специализированных технических выставках, таких как:

- ежегодная выставка «Москва - энергоэффективный город»,

- региональные ежегодные выставки «Энергосбережение»;

- межведомственные выставки по линии Минстроя РФ и Минтопа РФ и др.

Поставки приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления потребителям могут осуществляться в нескольких модификациях:

- по составу комплекта;

- по диаметру водосчетчиков и расходомеров;

- по наличию необходимого дополнительного электронного оборудования и программного обеспечения;

- с учетом иных возможных требований потребителя  к продукции.

Покупателям приборов будет предоставлен следующий комплекс гарантийных обязательств:

- гарантийный срок службы - 2 года;

- замена (а не ремонт) приборов, вышедших из строя в течение гарантийного срока продукции за счет производителя.

Послегарантийное обслуживание предусматривает замену вышедших из строя приборов или их обмен на более современные образцы на льготных условиях (со скидками).

2.3. Оценка уровня риска проекта

Анализ проекта показывает, что наиболее значимыми факторами риска являются:

- Задержка сроков ввода предприятия в действие и выхода на проектную мощность.

Негативные последствия наступления этого риска:

- задержка выхода предприятия на рынок и трудности в реализации стратегической цели проекта – охват до 25% российского рынка;

- удлинение сроков омертвления капитала в виде незавершенного строительства;

- ухудшение показателей эффективности проекта.

Меры противодействия риску:

- выбор подрядчиков на альтернативной основе,

- тщательная проработка условий контрактов и предусмотрение в них штрафных санкций за срыв сроков выполнения работ и недостаточное качество;

- планирование дополнительных средств на компенсацию непредвиденных затрат.

- Увеличение стоимости строительства.

Негативные последствия наступления этого риска:

- недостаток средств для финансирования проекта и, как следствия, срыв задержка сроков реализации проекта со всеми вытекающими последствиями или потребность в привлечении заемных средств;

- ухудшение показателей эффективности проекта.

Меры противодействия риску:

- планирование дополнительных средств на компенсацию непредвиденных затрат;

- выбор надежных поставщиков и подрядчиков.

- Снижение цен на продукцию.

Негативные последствия наступления этого риска:

- ухудшение показателей эффективности проекта (удлинение сроков окупаемости и т.п.);

- снижение доходности вложений акционеров.

Меры противодействия риску:

- разработка комплекса мероприятий по снижению издержек;

- интенсификация усилий по сбыту с целью увеличения объемов продаж;

- освоение новых региональных рынков;

- модификация продукции применительно к потребностям других пользователей.

- Снижение объемов продаж против запланированного уровня.

Негативные последствия наступления этого риска:

- ухудшение показателей эффективности проекта (удлинение сроков окупаемости и т.п.);

- снижение доходности вложений акционеров.

Меры противодействия риску:

- интенсификация усилий по сбыту, освоение новых региональных рынков;

- модификация продукции применительно к потребностям других пользователей;

- улучшение сервиса и послепродажного обслуживания;

- использование резерва повышения цен (по сравнению с конкурентами);

- разработка комплекса мероприятий по снижению издержек.

- Увеличение стоимости сырья и материалов.

Негативные последствия наступления этого риска:

- ухудшение показателей эффективности проекта (удлинение сроков окупаемости и т.п.);

- снижение доходности вложений акционеров.

Меры противодействия риску:

- выбор надежных поставщиков;

- управление запасами;

- разработка комплекса мероприятий по снижению материальных потерь.

- Задержка оплаты продукции покупателями.

Негативные последствия наступления этого риска:

- недостаток оборотного капитала и потребность в привлечении средств.

Меры противодействия риску:

- внедрение системы управления оборотным капиталом и, в частности, дебиторской задолженностью;

- стимулирование покупателей, обеспечивающих своевременную оплату;

- планирование резервов на формирование оборотного капитала (непредвиденных расходов).

Помимо проанализированных рисков, имеется риск, связанный с потерей имущества в процессе реализации проекта. Компенсация подобных затрат традиционно обеспечивается за счет страхования имущества. На инвестиционной стадии эти затраты были включены в состав непредвиденных затрат, на стадии функционирования производства – в текущие издержки по статье «прочие».

Качественный анализ рисков проекта позволяет сделать выводы:

- проект обладает хорошей устойчивостью по всем проанализированным факторам риска;

- последствия наступления рисков могут быть компенсированы в процессе реализации проекта с помощью предусмотренных мер противодействия рискам.

# глава 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчёт его финансовых показателей

## 3.1. Анализ затрат на проект

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в несколько этапов:

Этап 1 – Создание предприятия: начало формирование штата; ремонт и оборудование помещений - офис, склады; заключение контрактов на поставку оборудования, изготовление нестандартного оборудования и оснастки; преддоговорная работа с потенциальными покупателями. Длительность этапа – 2 месяца.

Этап 2 – Подготовка производства: ремонт и подготовка производственных и резервных помещений; покупка и установка оборудования и оснастки; покупка грузового транспорта; завершение формирования штата; обучение персонала; отработка технологического процесса; сертификация продукции; заключение договоров на поставку приборов; формирование сбытовой сети, заключение договоров с дилерами; проведение рекламной кампании; формирование запасов сырья и комплектующих. Длительность этапа – 4 месяца.

Этап 3 – Выход на проектную мощность: выпуск готовой продукции с постепенным увеличением объемов продаж. Длительность этапа – 3 месяца.

Затраты на оборудование представлены в таблицах 5 и 6. Общая сумма затрат на оборудования по предприятию составляет 2 497,8 тыс. USD.

Затраты на проведение пуско-наладочных работ были приняты на уровне 20% от стоимости оборудования и составили 500 тыс. USD.

Планируется, что для размещения производства необходимо выполнить ремонт, включающий внутреннюю отделку помещений и прокладку необходимых инженерных коммуникаций (дополнительных электрических и телефонных линий). Затраты на ремонт оценивались, исходя из площади помещений с учетом рыночных расценок на проведение таких работ (порядка 200 USD/кв.м.). Обоснование суммы затрат на проведение ремонта помещений представлено в таблице 7.

Помимо ремонта помещений, были запланированы затраты на обеспечение офиса мебелью и оргтехникой. Обоснование сумм этих затрат приведено в таблице 8.

Таблица 5 - Потребность в отечественном оборудовании

| Наименование оборудования оборудования | Количество | Цена ед-цы, USD | Стоимость, Тыс. USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Цех механообработки |  |  |  |
| Токарно-винторезный станок 1К62 | 80 | 6 000 | 480 |
| Токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С18 | 60 | 8 400 | 504 |
| Консольно-фрезерные станки 6Т83 | 60 | 4 940 | 296,4 |
| Механическая пила | 40 | 3 000 | 120 |
| Комплекс аргонно-дуговойсварки АARISTOTIC 250 | 25 | 4 320 | 108 |
| #### Итого по цеху |  |  | 1 508,4 |
| Цех пластмассового литья |  |  |  |
| Термопласт автоматы ТПА Д-3127 | 5 | 26 120 | 130,6 |
| Комплект прессформ для деталей водосчетчиков | 1 | 440 000 | 440 |
| #### Итого по цеху |  |  | 570,6 |
| Участок сборки водосчетчиков |  |  |  |
| Сборочные столы | 50 | 240 | 12 |
| Комплект специнструмента | 50 | 640 | 32 |
| #### Итого по участку |  |  | 44 |
| Участок сборки счетчиков-расходомеров |  |  |  |
| Слесарные столы | 30 | 320 | 9,6 |
| Комплект слесарного инструмента | 30 | 480 | 14,4 |
| #### Итого по участку |  |  | 24 |
| Участок сборки систем регулирования |  |  |  |
| Слесарные столы | 15 | 320 | 4,8 |
| Комплект слесарного инструмента | 15 | 480 | 7,2 |
| Итого по участку |  |  | 12 |
| Лаборатория градуировки и поверки |  |  |  |
| Стенд поверки водосчетчиков СПВ-15-24 | 10 | 12 000 | 120 |
| Расходомерная установка СПРУТ-6-100 | 5 | 16 000 | 80 |
| Расходомерная установка СПРУТ-2-350 | 2 | 30 000 | 60 |
| Итого по лаборатории |  |  | 260 |
| ВСЕГО по предприятию |  |  | 2 419 |

Таблица 6 -  Потребность в импортном оборудовании

| Наименование оборудования | Цена ед-цы, USD | Кол-во | Стоимость, USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок производства термометров |  |  |  |
| Измерительная станция АК-6.25 | 1 500 | 3 | 4 500 |
| Персональный компьютер | 1 000 | 3 | 3 000 |
| Вольтамперметр В7-46/1 | 1 100 | 1 | 1 100 |
| Контрольный термометр | 450 | 3 | 1 350 |
| Барометр | 45 | 1 | 45 |
| Образцовая катушка Р3030 | 65 | 3 | 195 |
| Морозильная камера | 250 | 3 | 750 |
| Устр-во для дробления льда УДЛ-1 | 200 | 3 | 600 |
| Завальцовочная машина | 700 | 3 | 2 100 |
| Дистиллятор ДА-10 | 345 | 3 | 1 035 |
| Термостат нулевой ТН-1 | 145 | 3 | 435 |
| Термостат паровой ТП-1 | 195 | 3 | 585 |
| Термостат регулируемый Appolo | 4 000 | 3 | 12 000 |
| Паяльная станция Weller | 250 | 3 | 750 |
| Набор монтажника | 70 | 3 | 210 |
| Стол монтажный | 200 | 3 | 600 |
| Стол | 150 | 6 | 900 |
| Стул | 60 | 5 | 300 |
| Центрифуга | 350 | 1 | 350 |
| Устройство для отжига гильз | 140 | 3 | 420 |
| Фен промышленный | 200 | 1 | 200 |
| Клещи для обжима наконечников | 190 | 1 | 190 |
| #### Итого по участку |  |  | 31 615 |
| Электромонтажный цех |  |  |  |
| Паяльная станция Weller | 250 | 50 | 12500 |
| Набор монтажника | 70 | 50 | 3500 |
| Стол монтажный | 200 | 50 | 10000 |
| Стул | 60 | 50 | 3000 |
| Лупа с подсветкой | 100 | 10 | 1000 |
| Лампа настольная | 35 | 50 | 1750 |
| Итого по цеху |  |  | 31 750 |
| Участок сборки вычислителей |  |  |  |
| Паяльная станция Weller | 250 | 5 | 1250 |
| Набор монтажника | 70 | 5 | 350 |
| Стол монтажный | 200 | 5 | 1000 |
| Стул | 60 | 5 | 300 |
| Лупа с подсветкой | 100 | 2 | 200 |
| Лампа настольная | 35 | 5 | 175 |
| Персональный компьютер | 1000 | 3 | 3000 |
| Магазин сопротивлений | 300 | 16 | 4800 |
| Вольтамперметр универсальный | 100 | 5 | 500 |
| Калибровочный стенд | 450 | 5 | 2250 |
| Источник питания лабораторный | 250 | 5 | 1250 |
| Амперметр | 75 | 5 | 375 |
| Итого |  |  | 15 450 |
| ВСЕГО |  |  | 78 815 |

Таблица 7 - Расчет затрат на проведение ремонта зданий и помещений

| Затраты на ремонт помещений | Площадь, кв. м | Затраты (тыс. USD), исходя из расценки 200 USD/кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Всего помещения | 3500 | 700 |
| из них |  |  |
| производственные | 2500 | 500 |
| складские | 500 | 100 |
| офис | 350 | 70 |
| гараж | 150 | 30 |
| Резервные помещения | 2500 | 500 |
| Итого |  | 1 200 |

Таблица 8 - Расчет затрат на обеспечение офиса мебелью и оргтехникой

|  | Кол-во, ед. | За ед-цу, USD | Сумма, тыс. USD |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютеры | 52 | 1 000 | 52 |
| Рабочие места (обычные) | 97 | 300 | 29,1 |
| Рабочие места топ-менеджеров | 6 | 3 000 | 18 |
| Телефонные аппараты | 100 | 50 | 5 |
| Телефонная станция | 1 | 5 000 | 5 |
| Прочая оргтехника | - | - | 10 |
| Итого |  |  | 119,1 |

На формирование транспортного парка планировалось выделить 120 тыс. USD. Предполагается, что в состав транспортного парка будут включены 2-3 офисные машины, микроавтобус и 4-5 грузовых автомобилей.

Непредвиденные затраты были приняты на уровне 10% от инвестиционных затрат (без НДС), включая стоимость имущества, переданного акционерами для реализации проекта. Общая сумма непредвиденных затрат составила: 819 тыс. USD.

Непредвиденные инвестиционные затраты призваны компенсировать риски удорожания на этапах создания предприятия и подготовки производства.

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет – 9 005 тыс. USD, из которых 3 750 тыс. USD являются стоимостью имущества и прав, переданных акционерами для реализации проекта.

В таблице 9 отображается предполагаемое распределение единовременных издержек во времени.

Таблица 9 – Распределение единовременных затрат во времени.

| Инвестиционные затраты, тыс. USD | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5…11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка импортного оборудования |  | 78,8 | - |  |  |  |  |
| Покупка отечественного оборуд., изготовление нестандартного оборуд. |  | 2375 | 44 |  |  |  |  |
| Пуско-наладочные работы |  | 249,8 | 249,8 |  |  |  |  |
| Покупка транспортных ср-в | 36 | 84 |  |  |  |  |  |
| Приобретение зданий и сооружений | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение нематериальных активов | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка (ремонт) зданий и сооружений | 170 | 780 | 250 |  |  |  |  |
| Покупка мебели и оргтехники | 119,1 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты | 407,5 | 356,8 | 54,4 | - | - | - | - |
| Итого инвестиционных затрат | 4 482,6 | 3 924,4 | 598,2 | - | - | - | - |

В качестве переменных рассматривались следующие виды затрат: сырье и материалы; комплектующие изделия; сдельная заработная плата основных производственных рабочих и начисления на нее. Сведения о переменных затратах на 1 изделие (по видам приборов) приведены в таблице 10. Расчет переменных затрат на весь период производства представлен в таблице 11.

Таблица 10 - Переменные затраты на 1 изделие

| Наименование приборов | Цена (без НДС), USD | Затраты на 1 изделие, USD |  |  |  | Контр. маржа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материалы | Комп-лектую-щие | Сдельн. з/п | Начисл. на з/п |  |
| Термопреобразователи сопротивления (термометры) | 16 | 0,1 | 4,3 | 0,6 | 0,2 | 67,2% |
| Вихревые электромагнитные расходомеры | 170 | 11 | 32,9 | 23 | 8,9 | 55,5% |
| Тепловычислители | 250 | - | 68,6 | 1,4 | 0,5 | 71,8% |
| Квартирные водосчетчики | 13 | 4 | 1,6 | 2,3 | 0,9 | 32,9% |
| Системы регулирования теплопотребления "Истопник" | 780 | 1,5 | 100,1 | 4,4 | 1,7 | 86,2% |

Таблица 11 – Расчет переменных затрат на инновационный проект

| Переменные затраты, тыс. USD | 1 кв. 2000 | 2 кв. 2000 | 3 кв. 2000 | 4 кв. 2000 | 1 кв. 2001 | 2 кв. 2001 | 3 кв. 2001 | 4 кв. 2001 | 1 кв. 2002 | 2 кв. 2002 | 3 кв. 2002 | 4 кв. 2002 | 1 кв. 2003 | 2 кв. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на объем производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье и материалы | 67,5 | 484,2 | 1 106,9 | 1 129,5 | 256,7 | 667,4 | 1 026,8 | 1 129,5 | 256,7 | 667,4 | 1 026,8 | 1 129,5 | 256,7 | 667,4 |
| комплектующие | 483,4 | 1 318,7 | 1 991,2 | 2 155,2 | 489,8 | 1 273,5 | 1 959,3 | 2 155,2 | 489,8 | 1 273,5 | 1 959,3 | 2 155,2 | 489,8 | 1 273,5 |
| сдельная зарплата | 148,6 | 542,9 | 995,8 | 1 045,7 | 237,7 | 617,9 | 950,7 | 1 045,7 | 237,7 | 617,9 | 950,7 | 1 045,7 | 237,7 | 617,9 |
| начисления на сдельную зарплату | 57,2 | 209,0 | 383,4 | 402,6 | 91,5 | 237,9 | 366,0 | 402,6 | 91,5 | 237,9 | 366,0 | 402,6 | 91,5 | 237,9 |
| Итого | 756,7 | 2 554,8 | 4 477,3 | 4 733,0 | 1 075,7 | 2 796,8 | 4 302,7 | 4 733,0 | 1 075,7 | 2 796,8 | 4 302,7 | 4 733,0 | 1 075,7 | 2 796,8 |
| на объем остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье и материалы | 16,9 | 125,3 | 308,0 | 359,4 | 154,0 | 205,4 | 308,0 | 359,4 | 154,0 | 205,4 | 308,0 | 359,4 | 154,0 | 205,4 |
| комплектующие | 120,8 | 359,9 | 587,8 | 685,7 | 293,9 | 391,9 | 587,8 | 685,7 | 293,9 | 391,9 | 587,8 | 685,7 | 293,9 | 391,9 |
| сдельная зарплата | 37,2 | 145,0 | 285,2 | 332,7 | 142,6 | 190,1 | 285,2 | 332,7 | 142,6 | 190,1 | 285,2 | 332,7 | 142,6 | 190,1 |
| начисления на сдельную зарплату | 14,3 | 55,8 | 109,8 | 128,1 | 54,9 | 73,2 | 109,8 | 128,1 | 54,9 | 73,2 | 109,8 | 128,1 | 54,9 | 73,2 |
| Итого | 189,2 | 686,0 | 1 290,8 | 1 506,0 | 645,4 | 860,5 | 1 290,8 | 1 506,0 | 645,4 | 860,5 | 1 290,8 | 1 506,0 | 645,4 | 860,5 |
| на объем продаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сырье и материалы | 50,7 | 375,8 | 924,1 | 1 078,1 | 462,1 | 616,1 | 924,1 | 1 078,1 | 462,1 | 616,1 | 924,1 | 1 078,1 | 462,1 | 616,1 |
| комплектующие | 362,5 | 1 079,7 | 1 763,3 | 2 057,2 | 881,7 | 1 175,6 | 1 763,3 | 2 057,2 | 881,7 | 1 175,6 | 1 763,3 | 2 057,2 | 881,7 | 1 175,6 |
| сдельная зар. плата | 111,5 | 435,0 | 855,6 | 998,2 | 427,8 | 570,4 | 855,6 | 998,2 | 427,8 | 570,4 | 855,6 | 998,2 | 427,8 | 570,4 |
| начисления на сдельную зарплату | 42,9 | 167,5 | 329,4 | 384,3 | 164,7 | 219,6 | 329,4 | 384,3 | 164,7 | 219,6 | 329,4 | 384,3 | 164,7 | 219,6 |
| Итого | 567,5 | 2 058,0 | 3 872,4 | 4 517,9 | 1 936,2 | 2 581,6 | 3 872,4 | 4 517,9 | 1 936,2 | 2 581,6 | 3 872,4 | 4 517,9 | 1 936,2 | 2 581,6 |

К постоянным затратам в данном курсовом проекте отнесены следующие расходы:	1. Повременная заработная плата была рассчитана на основе укрупненного проекта штатного расписания, представленного в таблице 12.

Таблица 12 - Укрупненный проект штатного расписания (для повременщиков)

| Категория работающих | Численность, чел | Среднемесячная зарплата, USD |
| --- | --- | --- |
| Руководство (топ-менеджеры) | 7 | 1 100 |
| Аппарат управления | 72 | 380 |
| АУП цехов, включая складское хозяйство | 24 | 400 |
| Охрана | 15 | 300 |
| Складское хозяйство и транспортно-экспедиторская служба | 23 | 300 |
| ИТОГО | 454 | - |

2. Затраты на топливо и энергию были рассчитаны, исходя из удельных коммунальных затрат на 1 кв. м. производственной площади (с учетом сезонного фактора). В летние месяцы (2, 3 кварталы) коммунальные затраты планировались в сумме 0,8 USD/кв. м., в зимние месяцы - эта сумма была увеличена на 30%.

3. Административные расходы запланированы на основе удельного расхода на 1 работника АУП (80 USD в месяц).

4. Текущий ремонт и эксплуатация основных фондов. Затраты были приняты на уровне половины амортизационных отчислений на реновацию (без учета амортизации нематериальных активов).

5. Реклама и представительские расходы. Затраты были приняты на уровне 0,5 % от выручки.

6. Амортизация начислялась дифференцировано по категориям внеоборотных активов. В расчетах применялись следующие средние нормы амортизации:

- для пассивной части (здания и сооружения)- 1,5 % годовых;

- для активной части (оборудования и транспортные средства) - 10%;

- для нематериальных активов - 10%.

7. Прочие затраты были запланированы на уровне 10% от остальных статей постоянных затрат, не включая амортизацию, процент за кредит и налоги в составе себестоимости.

Расчет постоянных затрат представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Расчет постоянных затрат на инновационный проект

| Затраты, тыс. USD | 3 кв. 1999 | 4 кв. 1999 | 1 кв. 2000 | 2 кв. 2000 | 3 кв. 2000 | 4 кв. 2000 | 1 кв. 2001 | 2 кв. 2001 | 3 кв. 2001 | 4 кв. 2001 | 1 кв. 2002 | 2 кв. 2002 | 3 кв. 2002 | 4 кв. 2002 | 1 кв. 2003 | 2 кв. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повременная заработная плата | 96,4 | 162,4 | 219,4 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 |
| Начисления на повременную зарплату | 37,1 | 62,5 | 84,5 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| Топливо, энергия (на коммунальные цели) | 14,4 | 18,7 | 18,7 | 14,4 | 14,4 | 18,7 | 18,7 | 14,4 | 14,4 | 18,7 | 18,7 | 14,4 | 14,4 | 18,7 | 18,7 | 14,4 |
| Административные расходы | 10,6 | 16,1 | 24,0 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Реклама и представительские расходы | 12,0 | 28,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Текущий ремонт и эксплуатация основных фондов | - | - | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Обучение и подготовка кадров | - | 20,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 25,6 | 46,2 | 59,9 | 59,2 | 59,2 | 59,8 | 59,8 | 59,2 | 59,2 | 59,8 | 59,8 | 59,2 | 59,2 | 59,8 | 59,8 | 59,2 |
| Амортизация | 12,0 | 16,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Итого постоянных затрат на объем производства | 208,0 | 370,1 | 519,8 | 514,1 | 514,1 | 519,1 | 519,1 | 514,1 | 514,1 | 519,1 | 519,1 | 514,1 | 514,1 | 519,1 | 519,1 | 514,1 |

3.2. Анализ плана производства и продаж

План продаж был сформирован на основе проведенных маркетинговых исследований, исходя из стратегической задачи проекта - завоевание 25% российского рынка приборов учета и регулирования тепло- и  водопотребления. При формировании плана продаж учитывалось влияние фактора сезонности. Объемы продаж приборов (с учетом сезонности спроса на изделия) представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Распределение годового объема продаж по кварталам с учетом сезонности спроса

|  | Годовой объем продаж | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем продаж в % в годовому | 100 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| Термопреобразователи сопротивления, шт | 90 000 | 13 500 | 18 000 | 27 000 | 31 500 |
| Вихревые электромагнитные расходомеры, шт. | 60 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 21 000 |
| Тепловычислители, шт. | 30 000 | 4 500 | 6 000 | 9 000 | 10 500 |
| Квартирные водосчетчики, шт. | 600 000 | 90 000 | 120 000 | 180 000 | 210 000 |
| Системы регулирования теплопотребления, шт. | 5 040 | 756 | 1 008 | 1 512 | 1 764 |

План продаж учитывал загрузку производства в односменном режиме работы. Таким образом, производство имеет значительные резервы по увеличению объемов продаж. В 1 квартале 2000 г. (этап выхода на проектную мощность) объемы продаж запланированы следующим образом:

- тепловычислители (теплосчетчики), расходомеры, системы регулирования теплопотребления - 50% к уровню соответствующего квартала после выхода производства на проектную мощность;

- термопреобразователи сопротивления (термометры) – из расчета необходимости комплектации теплосчетчиков и систем регулирования теплопотребления;

- квартирные водосчетчики – не планировались.

План производства был сформирован, исходя из

- плана продаж;

- запланированных переходящих остатков готовой продукции на конец каждого планового периода.

Остатки готовой продукции были заданы в натуральных показателях на базе длительностей оборота в днях. Для обеспечения бесперебойной отгрузки изделий покупателям остатки достаточно будет поддерживать на уровне 30 дневного запаса. Сведения об объемах продаж, остатках готовой продукции и объемах производства в натуральных показателях представлены в таблице 15.

Выручка от продаж была рассчитана на основе плана продаж в натуральных показателях (таблица 14) и отпускных цен на продукцию (таблица 10).

Помимо этого учитывалось, что предприятие предоставляет скидки. В расчетах учитывались два вида скидок:

- сезонные, действующие с января по март (1 квартал) каждого года - 10% на все виды продукции;

- оптовые - за покупку крупных партий или комплектов. По опыту ЗАО «Байкал», оптовые скидки в среднем составляют 10% от объемов продаж по каждому виду продукции.

Расчет выручки от продаж представлен в таблице 16.

Таблица 15 - Сведения об объемах продаж, остатках готовой продукции и объемах производства

|  | 3 кв. 1999 | 4 кв. 1999 | 1 кв. 2000 | 2 кв. 2000 | 3 кв. 2000 | 4 кв. 2000 | 1 кв. 2001 | 2 кв. 2001 | 3 кв. 2001 | 4 кв. 2001 | 1 кв. 2002 | 2 кв. 2002 | 3 кв. 2002 | 4 кв. 2002 | 1 кв. 2003 | 2 кв. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем продаж, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термопреобразователи сопротивления (термометры) | - | - | 5 256 | 18 000 | 27 000 | 31 500 | 13 500 | 18 000 | 27 000 | 31 500 | 13 500 | 18 000 | 27 000 | 31 500 | 13 500 | 18 000 |
| Вихревые электромагнитные расходомеры | - | - | 4 500 | 12 000 | 18 000 | 21 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 21 000 | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 21 000 | 9 000 | 12 000 |
| Тепловычислители | - | - | 2 250 | 6 000 | 9 000 | 10 500 | 4 500 | 6 000 | 9 000 | 10 500 | 4 500 | 6 000 | 9 000 | 10 500 | 4 500 | 6 000 |
| Квартирные водосчетчики | - | - | - | 60 000 | 180 000 | 210 000 | 90 000 | 120 000 | 180 000 | 210 000 | 90 000 | 120 000 | 180 000 | 210 000 | 90 000 | 120 000 |
| Системы регулирования теплопотребления "Истопник" | - | - | 378 | 1 008 | 1 512 | 1 764 | 756 | 1 008 | 1 512 | 1 764 | 756 | 1 008 | 1 512 | 1 764 | 756 | 1 008 |
| Объем остатков на складе, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: длительность оборота остатков, дни | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Термопреобразователи сопротивления (термометры) | - | - | 1 752 | 6 000 | 9 000 | 10 500 | 4 500 | 6 000 | 9 000 | 10 500 | 4 500 | 6 000 | 9 000 | 10 500 | 4 500 | 6 000 |
| Вихревые электромагнитные расходомеры | - | - | 1 500 | 4 000 | 6 000 | 7 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 7 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 7 000 | 3 000 | 4 000 |
| Тепловычислители | - | - | 750 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 1 500 | 2 000 |
| Квартирные водосчетчики | - | - | - | 20 000 | 60 000 | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 70 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 70 000 | 30 000 | 40 000 |
| Системы регулирования теплопотребления "Истопник" | - | - | 126 | 336 | 504 | 588 | 252 | 336 | 504 | 588 | 252 | 336 | 504 | 588 | 252 | 336 |
| Объем производства, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термопреобразователи сопротивления (термометры) | - | - | 7 008 | 22 248 | 30 000 | 33 000 | 7 500 | 19 500 | 30 000 | 33 000 | 7 500 | 19 500 | 30 000 | 33 000 | 7 500 | 19 500 |
| Вихревые электромагнитные расходомеры | - | - | 6 000 | 14 500 | 20 000 | 22 000 | 5 000 | 13 000 | 20 000 | 22 000 | 5 000 | 13 000 | 20 000 | 22 000 | 5 000 | 13 000 |
| Тепловычислители | - | - | 3 000 | 7 250 | 10 000 | 11 000 | 2 500 | 6 500 | 10 000 | 11 000 | 2 500 | 6 500 | 10 000 | 11 000 | 2 500 | 6 500 |
| Квартирные водосчетчики | - | - | - | 80 000 | 220 000 | 220 000 | 50 000 | 130 000 | 200 000 | 220 000 | 50 000 | 130 000 | 200 000 | 220 000 | 50 000 | 130 000 |
| Системы регулирования теплопотребления "Истопник" | - | - | 504 | 1 218 | 1 680 | 1 848 | 420 | 1 092 | 1 680 | 1 848 | 420 | 1 092 | 1 680 | 1 848 | 420 | 1 092 |

Таблица 16 – Расчет выручки от продаж

| Выручка от продаж, тыс. USD | 1 кв. 2000 | 2 кв. 2000 | 3 кв. 2000 | 4 кв. 2000 | 1 кв. 2001 | 2 кв. 2001 | 3 кв. 2001 | 4 кв. 2001 | 1 кв. 2002 | 2 кв. 2002 | 3 кв. 2002 | 4 кв. 2002 | 1 кв. 2003 | 2 кв. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термопреобразователи сопротивления (термометры) | 84,1 | 288,0 | 432,0 | 504,0 | 216,0 | 288,0 | 432,0 | 504,0 | 216,0 | 288,0 | 432,0 | 504,0 | 216,0 | 288,0 |
| Вихревые электромагнитные расходомеры | 765,0 | 2 040,0 | 3 060,0 | 3 570,0 | 1 530,0 | 2 040,0 | 3 060,0 | 3 570,0 | 1 530,0 | 2 040,0 | 3 060,0 | 3 570,0 | 1 530,0 | 2 040,0 |
| Тепловычислители | 562,5 | 1 500,0 | 2 250,0 | 2 625,0 | 1 125,0 | 1 500,0 | 2 250,0 | 2 625,0 | 1 125,0 | 1 500,0 | 2 250,0 | 2 625,0 | 1 125,0 | 1 500,0 |
| Квартирные водосчетчики | - | 780,0 | 2 340,0 | 2 730,0 | 1 170,0 | 1 560,0 | 2 340,0 | 2 730,0 | 1 170,0 | 1 560,0 | 2 340,0 | 2 730,0 | 1 170,0 | 1 560,0 |
| Системы регулирования теплопотребления "Истопник" | 294,8 | 786,2 | 1 179,4 | 1 375,9 | 589,7 | 786,2 | 1 179,4 | 1 375,9 | 589,7 | 786,2 | 1 179,4 | 1 375,9 | 589,7 | 786,2 |
| Итого чистая выручка без учета скидок | 1 706,4 | 5 394,2 | 9 261,4 | 10804,9 | 4 630,7 | 6 174,2 | 9 261,4 | 10804,9 | 4 630,7 | 6 174,2 | 9 261,4 | 10804,9 | 4 630,7 | 6 174,2 |
| Сезонные скидки | 170,6 | - | - | - | 463,1 | - | - | - | 463,1 | - | - | - | 463,1 | - |
| Средние оптовые скидки | 153,6 | 539,4 | 926,1 | 1 080,5 | 416,8 | 617,4 | 926,1 | 1 080,5 | 416,8 | 617,4 | 926,1 | 1 080,5 | 416,8 | 617,4 |
| Итого чистая выручка с учетом скидок | 1 382,2 | 4 854,8 | 8 335,2 | 9 724,4 | 3 750,9 | 5 556,8 | 8 335,2 | 9 724,4 | 3 750,9 | 5 556,8 | 8 335,2 | 9 724,4 | 3 750,9 | 5 556,8 |
| Итого выручка с НДС | 1 658,7 | 5 825,8 | 10002,3 | 11669,3 | 4 501,0 | 6 668,2 | 10002,3 | 11669,3 | 4 501,0 | 6 668,2 | 10002,3 | 11669,3 | 4 501,0 | 6 668,2 |

Расчеты по настоящему инвестиционному проекту были проведены на следующих условиях:

1. Срок жизни проекта (для расчета показателей эффективности инвестиций и начисления амортизации оборудования) – 10 лет.

Горизонт планирования – 4 года, шаг планирования – 1 квартал.

2. Расчеты были выполнены в базовых ценах, а фактор инфляции был учтен косвенно – за счет использования ставки дисконтирования в реальном выражении (очищенном от инфляции), что адекватно введению равных индексов инфляции на все статьи издержек и поступлений. Данный подход был выбран вследствие того, что прогнозирование инфляции в современных российских условиях является делом чрезвычайно сложным и субъективным. В то же время ошибки в прогнозировании инфляции могут существенно исказить результаты проекта.

Вместо введения в расчеты индексов инфляции была выполнена оценка показателей эффективности проекта в сегодняшних ценах, а также оценка устойчивости бизнеса к действию различных негативных факторов, в том числе и инфляционного характера.

3. Расчеты по проекту были проведены в долларах США.

3.3. Расчет чистого дисконтированного дохода и рентабельности продукции

Расчет коэффициентов приведения в практике оценки инвестиционных проектов производится на основании так называемой, «ставки сравнения» (коэффициента дисконтирования или нормы дисконта). Смысл этого показателя заключается в изменении темпа снижения ценности денежных ресурсов с течением времени. Соответственно значения коэффициентов пересчета всегда должны быть меньше единицы.

Сама величина ставки сравнения (СС) складывается из трех составляющих:

СС=И+ПР+Р, где

СС - ставка сравнения или коэффициент дисконтирования,

И - темп инфляции,

ПР - минимальная реальная норма прибыли,

Р - коэффициент, учитывающий степень риска.

Чистый суммарный дисконтированный доход необходимо рассчитать, чтобы определить прибыль, которую получит предприятие от реализации проекта в сегодняшних деньгах.

Чистый дисконтированный доход проекта рассчитывается по формуле:

ЧДД=i=1n[Di(1+d)(i−1)−Ki(1+d)(i−1)]=(Di−Ki)(1+d)(i−1), где

ЧДД - чистый дисконтированный доход,

Di – доход i-того периода (денежные потоки i-того периода),

Ki – единовременные затраты i-того периода,

Di – Ki – суммарный поток за период

d – дисконт (постоянная величина равная 5,33 %)

Если ЧДД > 0, то проект эффективен.

Расчет чистого дисконтированного дохода был произведен в программе EXCEL, все расчеты представлены в таблице 18.

Рентабельность продукции предприятия варьируется с учетом сезонного фактора (за счет изменения удельного веса постоянных затрат в себестоимости продукции при изменении объемов продаж): от 32,9% - в период сезонного спада спроса (1 квартал каждого года); до 43,6 %  в период «пикового» спроса (4 квартал каждого года).

Рентабельность деятельности по чистой прибыли колеблется в пределах 21,4-28,3%. Таким образом, на налогообложении теряется до 15 % эффективности.

Рентабельность деятельности по балансовой прибыли рассчитывается путем деления прибыли до налогообложения на чистую выручку. Рентабельность деятельности по чистой прибыли рассчитывается путем деления чистой прибыли на чистую выручку. Показатели рентабельности представлены в таблице 17.

Таблица 17 -  Показатели рентабельности

| Период | Рентабельность деятельности (по чистой прибыли) | Рентабельность деятельности (по балансовой прибыли) |
| --- | --- | --- |
| 1 квартал 2000 г. | 14,9 % | 22,9 % |
| 2 квартал 2000 г. | 27,2 % | 41,9 % |
| 3 квартал 2000 г. | 27,7 % | 42,6 % |
| 4 квартал 2000 г. | 28,4 % | 43,6 % |
| 1 квартал 2001 г. | 21,4 % | 32,9 % |
| 2 квартал 2001 г. | 23,6 % | 36,3 % |
| 3 квартал 2001 г. | 27,6 % | 42,4 % |
| 4 квартал 2001 г. | 28,3 % | 43,6 % |
| 1 квартал 2002 г. | 21,4 % | 33,0 % |
| 2 квартал 2002 г. | 23,6 % | 36,3 % |
| 3 квартал 2002 г. | 27,6 % | 42,4 % |
| 4 квартал 2002 г. | 28,3 % | 43,6 % |
| 1 квартал 2003 г. | 21,4 % | 33,0 % |
| 2 квартал 2003 г. | 23,6 % | 36,4 % |

Таблица 18 – Расчет чистого дисконтированного дохода

| Показатели, тыс. долл. | 3 кв. 1999 | 4 кв. 1999 | 1 кв. 2000 | 2 кв. 2000 | 3 кв. 2000 | 4 кв. 2000 | 1 кв. 2001 | 2 кв. 2001 | 3 кв. 2001 | 4 кв. 2001 | 1 кв. 2002 | 2 кв. 2002 | 3 кв. 2002 | 4 кв. 2002 | 1 кв. 2003 | 2 кв. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток денежных средств (ДС) по операционной деятельности | -139,3 | -637,9 | -1324,4 | 1807,5 | 3817,2 | 6950,2 | 4189,7 | 2400,9 | 4071,8 | 6980,2 | 4189,7 | 2400,9 | 4071,8 | 6980,2 | 4189,7 | 2400,9 |
| Поток ДС по инвестиционной деятельности | -4629,1 | -4709,2 | -717,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поток ДС по финансовой деятельности (без учета источников финансирования и процентов по ним) | -26,3 | -73,0 | -200,6 | -609,9 | -1847,9 | -3703,8 | -2425,0 | -1583,9 | -2534,2 | -3693,0 | -2422,5 | -1583,5 | -2533,8 | -3692,6 | -2422,2 | -1583,1 |
| Суммарный поток ДС за период | -4794,7 | -5420,2 | -2242,9 | 1197,6 | 1969,3 | 3246,5 | 1764,7 | 817,0 | 1537,6 | 3287,2 | 1767,2 | 817,4 | 1538,0 | 3287,6 | 1767,6 | 817,8 |
| Суммарный поток ДС нарастающим итогом | -4794,7 | -10214,9 | -12457,8 | -11260,2 | -9290,9 | -6044,4 | -4279,7 | -3462,6 | -1925,0 | 1362,2 | 3129,4 | 3946,8 | 5484,8 | 8772,4 | 10540,0 | 11357,8 |
| Срок окупаемости проекта без учета дисконтирования, лет | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный поток ДС по инвестиционной деятельности | -4395,0 | -4244,8 | -614,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный суммарный поток ДС за период | -4552,2 | -4885,7 | -1919,4 | 973,0 | 1519,1 | 2377,6 | 1227,1 | 539,4 | 963,7 | 1956,1 | 998,4 | 438,4 | 783,2 | 1589,5 | 811,4 | 7700,5 |
| Дисконтированный суммарный поток ДС нарастающим итогом | -4552,2 | -9437,9 | -11357,3 | -10384,3 | -8865,1 | -6487,5 | -5260,4 | -4721,0 | -3757,3 | -1801,2 | -802,8 | -364,4 | 418,8 | 2008,3 | 2819,7 | 10520,2 |
| Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования, лет | 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 4. Расчет срока окупаемости и внутренней нормы доходности

Срок окупаемости проекта представляет собой расчетную дату, начиная с которой чистый дисконтированный доход принимает устойчивое положительное значение. Это достигается в ситуации, когда накопленный дисконтированный доход покрывает дисконтированные единовременные затраты:

Di(1+d)i−1=Ki(1+d)i−1

На практике обычно применяют метод приблизительной оценки срока окупаемости по следующей формуле:

Ток=t−DD(t−)DD(t+)−DD(t−), где

Ток – срок окупаемости,

t - последний срок реализации проекта, при котором разность накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимает отрицательное значение,

DD(t-)– последняя отрицательная разница накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат,

DD(t+) – первая положительная разница накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат.

Расчет срока окупаемости данного проекта производится в таблице 18. Графически срок окупаемости представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Срок окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта (без учета дисконтирования) - 2,4 года;

Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования - 3,1 года.

Внутренняя норма доходности (ВНД) – это такое значение дисконта, при котором ЧДД принимает значение, равное 0.

ЧДД=(Di−Ki)(1+x)i−1=0

Однако на практике применяют метод приблизительной оценки ВНД. Для этого проводят ряд вычислений ЧДД с постепенным увеличением дисконта до тех пор, пока ЧДД не станет отрицательным. Затем рассчитывают приближенное значение ВНД по следующей формуле:

ВНД=d++DD(d+)DD(d−)−DD(d+)∗(d−−d+), где

d+ - максимальное значение дисконта (из ряда проведенных расчетов), при котором ЧДД принимает положительные значения;

d- - минимальное значение дисконта (из ряда проведенных расчетов), при котором ЧДД принимает отрицательные значения;

DD(d-) и DD(d+) – соответствующие значения ЧДД при дисконтах, равных d- и d+.

Если ВНД > дисконта, то проект считается эффективным. Расчет ВНД ведется на основе данных из таблицы 18.

ВНД = 23,1% - это больше чем ставка дисконта 5,33 %, что свидетельствует об эффективности проекта.

3.5. Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности

Точка безубыточности отражает риск получения предприятием убытка за счет утраты доли рынка (снижения объемов производства). Согласно экономической теории, точка безубыточности рассчитывается делением суммы постоянных затрат за период на контрибуционную маржу. В российской практике в расчет точки безубыточности целесообразно внести некоторые коррективы, а именно:

- к переменным затратам добавить налоги, начисляемые в проценте от выручки и относимые на себестоимость или на прибыль до налогообложения;

- к постоянным затратам добавить налоги (кроме начисляемых в проценте от выручки) и относимые на себестоимость или на прибыль до налогообложения.

Для настоящего проекта (после выхода на проектную мощность) точка безубыточности несколько варьируется с учетом сезонного фактора и составляет порядка 1,2 млн. USD. Расчет точки безубыточности представлен в таблице 19.

Более наглядно точку безубыточности по данному проекту можно показать на графике, представленном на рисунке 3.

Рисунок 3 – Точка безубыточности

Точка безубыточности показывает при каком объеме производства выручка от реализации покрывает суммарные затраты на производство приборов. Так как в данном курсовом проекте рассматривается несколько приборов учета,  то по графику видно, что в 1 квартале 2000 г. произведен тот объем каждого прибора учета, при продаже которых будут покрыты суммарные затраты на их производство.

Конкретно для покрытия всех расходов необходимо произвести:

- Термопреобразователи сопротивления (термометры) – 5256 шт.

- Вихревые электромагнитные расходомеры – 4500 шт.

- Тепловычислители – 2250 шт.

- Системы регулирования теплопотребления  – 378 шт.

Таблица 19 – Расчет точки безубыточности и финансовой прочности

| Показатели, тыс. долл. | 3 кв. 1999 | 4 кв. 1999 | 1 кв. 2000 | 2 кв. 2000 | 3 кв. 2000 | 4 кв. 2000 | 1 кв. 2001 | 2 кв. 2001 | 3 кв. 2001 | 4 кв. 2001 | 1 кв. 2002 | 2 кв. 2002 | 3 кв. 2002 | 4 кв. 2002 | 1 кв. 2003 | 2 кв. 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая выручка | - | - | 1 382,2 | 4 854,8 | 8 335,2 | 9 724,4 | 3 750,9 | 5 556,8 | 8 335,2 | 9 724,4 | 3 750,9 | 5 556,8 | 8 335,2 | 9 724,4 | 3 750,9 | 5 556,8 |
| Переменные затраты на объем продаж, включая налоги от выручки | - | - | 622,8 | 2 252,2 | 4 205,9 | 4 906,8 | 2 086,3 | 2 803,9 | 4 205,9 | 4 906,8 | 2 086,3 | 2 803,9 | 4 205,9 | 4 906,8 | 2 086,3 | 2 803,9 |
| Контрибуционная маржа (с учетом налогов от выручки) | - | - | 54,9% | 53,6% | 49,5% | 49,5% | 44,4% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 44,4% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 44,4% | 49,5% |
| Постоянные затраты за период, включая налоги относимые на себестоимость и фин. результат (кроме налогов от выручки) | 225,5 | 396,5 | 572,6 | 579,0 | 591,4 | 592,0 | 575,2 | 580,6 | 590,0 | 591,5 | 574,6 | 580,0 | 589,4 | 590,9 | 574,0 | 579,4 |
| Точка безубыточности | - | - | 1 042,2 | 1 080,0 | 1 193,8 | 1 195,1 | 1 296,0 | 1 171,9 | 1 190,8 | 1 193,9 | 1 294,7 | 1 170,7 | 1 189,7 | 1 192,7 | 1 293,4 | 1 169,5 |
| Запас финансовой прочности | - | - | 132,6% | 449,5% | 698,2% | 813,7% | 289,4% | 474,2% | 699,9% | 814,5% | 289,7% | 474,7% | 700,6% | 815,3% | 290,0% | 475,1% |

Запас финансовой прочности – это отношение разности между текущим объемом продаж и объемом продаж в точке безубыточности к текущему объему продаж, выраженное в процентах. Как видно из таблицы 19, запас финансовой прочности предприятия очень велик и после выхода на проектную мощность колеблется:

от 290% - в период сезонного спада спроса (1 квартал каждого года)

до 815 %  в период «пикового» спроса (4 квартал каждого года).

По международным требованиям, низким считается запас финансовой прочности менее 30%. Таким образом, проект можно охарактеризовать как имеющий низкий уровень риска к изменению контролируемой доли рынка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация настоящего проекта позволит:

- организовать выпуск перспективных значимых для экономики России и г. Москвы изделий;

- заместить импорт приборов учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления из-за рубежа - высококачественной отечественной продукцией;

- создать прибыльное финансово-устойчивое производство;

- получить дополнительные поступления в бюджетную систему за счет налогов и обязательных платежей;

- создать в регионе новые рабочие места в количестве более чем 400 человек;

- дополнительный социальный эффект настоящего проекта связан с экологической чистотой и безопасностью производства.

В результате всех расчетов были получены следующие данные по проекту:

- Срок окупаемости без учета дисконтирования – 2,40 лет;

- Срок окупаемости с учетом дисконтирования – 3,12 лет;

- Чистая приведенная стоимость в течение срока жизни проекта (10 лет) - 10 520,2 тыс. USD;

- Внутренняя норма доходности – 23,1 %;

- Рентабельность продукции - от 32,9% до 43,6 %.

Таким образом, проект имеет положительную чистую приведенную стоимость, достаточно короткий срок окупаемости, внутреннюю норму доходности выше ставки дисконтирования и хорошую рентабельность продукции, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности данного проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления инновационной деятельностью: учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2005

- Медынский В. Г. Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М., 2004.

- Руднев А.В. Инновационный менеджмент. – М.: ГАУ,1998.

- Управление организацией: Учебник/под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - М.: ИНФРА-М, 1998

- журнал Сантехника №1, 2005 г., «Системы учета водопотребления»

- журнал Коммунальный комплекс России №3 2007 г., "Учет водопотребления в Москве"

- http://mknt.icsmir.ru/Vodopotreb.htm - официальный сайт Научного комитета по науке и технологиям

Контрибуционная маржа – это разница между выручкой и переменными затратами в проценте от выручки.