Содержание

Введение………………………………………………………………………………………….3

- Комплексная характеристика нововведения……………………………………………….4

  - Описание инновационного проекта……………………………………………………-

  - Выявление рынков сбыта инновационного продукта…………………………….......7

  - Анализ конкуренции на рынках сбыта………………………………………………...9

- Организационно-экономический механизм реализации инновационного проекта……13

  - Разработка организационного плана…………………………………………………...-

  - Разработка маркетингового плана……………………………………………………16

  - Правовое обеспечение инновационного проекта…………………………………....17

  - Оценка уровня риска проекта…………………………………………………………18

- Обоснование эффективности инновационного проекта, расчёт его финансовых показателей………………………………………………………………………………….20

  - Анализ затрат на проект………………………………………………………………...-

  - Построение диаграммы «CASH-FLOW»……………………………………………..27

  - Расчет чистого дисконтированного дохода……………………………………….…29

  - Расчет срока окупаемости и внутренней нормы доходности………………………31

  - Расчет точки безубыточности проекта……………………………………………….32

Заключение……………………………………………………………………………...………34

Список использованной литературы………………………………………………………….35

Введение

Электроэнергетика – одна из фундаментальных отраслей народного хозяйства, развитие которой во многом определяет уровень жизни людей, нормальное функционирование промышленности. Происходящий в мире экономический рост, всеобщая «технизация» жизни, требуют дальнейшего стабильного развития и роста электроэнергетической отрасли.

Именно поэтому проведение исследований и внедрение новых разработок в энергетике – явление объективное и закономерное. В настоящее время по всему миру  выполняется огромное количество работ, направленных на усовершенствование электроэнергетических технологий. Логично, что подавляющее большинство исследований приходится на разработки в области выработки энергии.

В настоящее время основной упор делается на нетрадиционные методы генерации, представленные такими направлениями как: ветроэнергетика, гелиоэнергетика, малая гидроэнергетика. Используется также энергия мирового океана, биомассы, геотермальных источников и т.д. Цель данной работы – рассмотрение перспективы одного из таких направлений: малой гидроэнергетики.

В проекте будет рассмотрен соответствующий инновационный проект. Так, в первом разделе будет проведено комплексное описание нововведения. Во втором разделе представляются организационный и маркетинговый планы, оценивается уровень риска. Заключительный, третий, раздел представляет собой экономическое обоснование инновационного проекта.

Раздел 1. Комплексная характеристика нововведения

- Описание инновационного проекта

Согласно Концепции реализации экологической политики РАО «ЕЭС России», «к объектам малой гидроэнергетики относятся: микро-ГЭС - мощностью до 100 кВт; мини-ГЭС - мощностью от 0,1 до 1 МВт; малые ГЭС - от 1 до 10 МВт; группа портативных переносных микро-ГЭС до 10 кВт; специальные рукавные переносные гидроэлектростанции 1,5 кВт (РПГЭС); малые ГЭС при водохранилищах неэнергетического назначения на крупных каналах, располагающих энергетическим потенциалом».

Следует заметить, что использование энергии малых рек – явление не принципиально новое. Малая гидроэнергетика, относящаяся в настоящее время, наряду с солнечной и ветроэнергетикой, к нетрадиционным методам выработки электроэнергии, в действительности является одной из самых древних форм преобразования энергии. Действительно, начало использования энергии малых рек уходит далеко в прошлое, когда были изобретены и впервые применены водяные мельницы и т.п..

Преобразование же энергии малых рек непосредственно в электроэнергию впервые было осуществлено в начале XX века. В СССР данное направление испытывало подъем в 50х-60х годах прошлого столетия, когда на территории страны успешно функционировало несколько тысяч малых гидроэлектростанций. Тем не менее, в силу имевшихся объективных возможностей строительства крупных ГЭС, а также других видов электростанций - таких как тепловые (ТЭС) и атомные (АЭС) – данное направление не получило широкого распространения. Кроме того, по мнению автора, малая энергетика в середине XX столетия в СССР была явлением несвоевременным ввиду несоответствия поставленных целей всеобщей электрификации и проблем, решаемых малой энергетикой, а именно: электроснабжение отдельных (зачастую изолированных от глобальной сети) потребителей.

Тем не менее, современный взгляд на проблему малых ГЭС, появление нового высокотехнологичного оборудования, стремление к использованию экологически безопасных возобновляемых источников энергии позволяют отнести малые ГЭС именно к категории инноваций.

Настоящий инновационный проект не предполагает разработку и внедрение принципиально нового продукта, напротив, одним из основных требований является обеспечение соответствия полученного продукта – электроэнергии – федеральным и международным стандартам. В данном случае нововведения относятся к внедрению новых технологий, нового производственного оборудования.

Объективно, электроэнергетическая отрасль обладает рядом особенностей. Одна из них – совершенно унифицированный товар, производство которого возможно большим количеством различных способов, как-то: преобразование энергии минерального топлива, ветра, воды, солнца, геотермальных вод, биомассы и т.д. Логично, что усовершенствования в рассматриваемой отрасли во многом направлены на рациональный выбор способа генерации, который позволил бы получить требуемый продукт с минимальными затратами. Данный инновационный проект преследует, в том числе, и эту цель. Себестоимость (и цена) электроэнергии, произведенной на малых (и микро) ГЭС является одной из самых низких, о чем свидетельствует рис.1. Следует заметить, что рис. 1 отображает цену отпуска электроэнергии, расчет же себестоимости производится в разделе 3.1 настоящей работы.

| 1 — микро и малые ГЭС; 2 — ВЭС (ветряные электростанции); 3 — ТЭС на отходах деревообработки; | 4 — солнечные станции; 5 — ТЭС на угле; 6 — ТЭС на газе; 7 — АЭС. |
| --- | --- |

Рис. 1 – Цена электроэнергии, произведенной на электростанциях различного типа

Однако сокращение затрат на производство не единственная преследуемая цель. Реализация данного проекта позволит решить и ряд других задач:

- Стабильное энергоснабжение изолированных потребителей

- Сокращение использования невозобновляемых энергоресурсов

- Сохранение окружающей среды и ландшафта

Критерием достижения главной поставленной цели – снижения себестоимости производства электроэнергии – является непосредственно себестоимость выработанной электроэнергии и ее соотношение со среднерыночной. Это соотношение будет продемонстрировано в разделе 3.1.

Определение факта достижения остальных целей – довольно сложная задача в силу объективных причин. Безусловно, строительство каждой новой малой ГЭС ведет к сокращению использования невозобновляемых природных ресурсов и вносит свой вклад в сохранение окружающей среды. Для адекватного ориентирования в количественных показателях представляется возможным использование данных Ежеквартального информационного бюллетеня за июль 2004г. «Возобновляемая энергия», выпускаемого в рамках работы Российско-Европейского технологического центра. Согласно публикуемым данным, доля малых ГЭС среди других нетрадиционных источников энергии к 2030 году составит около 6% (см. таблицу 1). Именно такое значение условно можно считать критерием достижения поставленных целей данного проекта.

Таблица 1

Прогноз темпов развития и доли различных технологий возобновляемых источников энергии

Описание этапов жизненного цикла настоящего проекта в силу понятных причин может иметь лишь абстрактный характер. Так, если взять за основу стандартный график этапов жизненного цикла инноваций (рис. 2), можно условно определить, что настоящий проект находится в районе опытно-конструкторских разработок (некоторые модификации оборудования), внедрения и роста.

Рис.2 – Жизненный цикл инноваций

Определение источников финансирования проекта во многом зависит от субъекта, реализующего настоящий проект. Так, субъектом может быть отдельное физическое лицо или организация, чьей основной деятельностью не является производство электроэнергии. В данном случае финансирование должно вестись за их собственный счет с возможным участием организаций-партнеров, муниципальных образований.

Кроме того, данный проект может быть рекомендован для реализации крупной компании в области электроэнергетики, такой как РАО «ЕЭС России». В этом случае наиболее рациональным будет смешанное финансирование с участием государства, субъектов РФ, муниципальных образований, банков, частных инвесторов и т.д. Специалисты Российско-Европейского технологического центра предлагают следующую схему финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии (в частности, и малых ГЭС):

Рис. 3 – Финансовые источники реализации инвестиционных проектов в рамках РПРВИЭ

Гарантии возврата инвестиций в случае благоприятного исхода реализации проекты обоснованы расчетной экономической эффективностью. В случае неудачной реализации настоящего проекта гарантией возврата вложенных средств может случить высокая ликвидность приобретаемого оборудования.

Расчет экономической эффективности, а также комплексный анализ производятся в разделе 3 настоящей работы.

1.2 Выявление рынков сбыта инновационного продукта

Одним из главных благоприятных моментов реализации данного проекта является всеобъемлющий характер рынка. Так, потребителями являются абсолютно все физические лица, независимо от пола, возраста, национальности и т.д.; абсолютно все юридические лица. Действительно, роль электроэнергии в современной жизни сложно переоценить. От развития электроэнергетической отрасли зависят все прочие отрасли народного хозяйства.

Этим обусловлен очередной неоспоримо позитивный факт, свидетельствующий в пользу реализации настоящего инновационного проекта - гарантированный рост спроса, демонстрируемый рисунком 4.

Рис. 4 – Объем выработки электроэнергии в РФ в 1990-2005г.г.

и прогноз до 2020г., млрд. кВтч

Вопросу прогнозирования динамики спроса на  электроэнергию в кратко- и среднесрочной перспективе автором было уделено внимание в работе «Исследование динамики производства-потребления электроэнергии» (2005г.). Были сделаны выводы о гарантированном росте спроса на электроэнергию в ближайшие годы. Аналогичные сведения приводятся также независимыми экспертами.

Сегментирование рынка электроэнергетики наиболее удобно проводить, положив в основу экономико-географический критерий. Среди основных факторов, влияющих на объем спроса, можно определить:

- Уровень социально-экономического развития региона

- Географическое положение региона и природно-климатические условия

- Производственная специализация региона

Традиционно, сегменты рассматриваемого рынка совпадают с экономическими зонами РФ. Главными потребителями являются Центральный регион, Северо-Западный регион. Однако, по мнению автора, в связи с государственной политикой, проводимой в последнее время, высока вероятность увеличения удельного веса Дальневосточного региона. Тем не менее, согласно общему прогнозу роста энергопотребления, гарантируется рост спроса во всех сегментах. Кроме того, принимая во внимание огромные масштабы электроэнергетической отрасли и роль малой гидроэнергетики; широкие возможности по транспортировке энергии на большие расстояния с низкой себестоимостью, можно сделать вывод о том, что объем спроса в каждом конкретном сегменте – это не главный критерий для определения привлекательности данного сегмента. Основным критерием выбора является природно-географическая возможность размещения малых ГЭС. Однако, исходя из невысоких требований, предъявляемых оборудованием, размещение малых ГЭС возможно более чем на 80% небольших рек.

Специфические характеристики производимого продукта диктуют особый порядок его сбыта. Основная особенность здесь заключается в невозможности выбора альтернатив по распространению произведенной продукции. Для более полного понимания этого момента следует в общих чертах обрисовать структуру электроэнергетической отрасли. Известно, что в настоящее время в РФ проводится реформа электроэнергетики, направленная на либерализацию отрасли и создание в ней конкурентной среды. Так, большую часть генерирующих компаний предполагается приватизировать, оставив за государством деятельность по транспортировке электроэнергии. Рисунки 5 и 6 демонстрируют соответственно исходную (по состоянию на 2000г.) и целевую (в перспективе – к 2008г.) структуры отрасли.

Рис. 5 – Структура электроэнергетической отрасли в 2000 году

Рис. 6 – Целевая структура электроэнергетической отрасли

Используя терминологию рисунка 6, субъект, реализующий настоящий инновационный проект, является самостоятельной «Прочей генерирующей компанией» или входит в состав другой генерирующей компании. Исходя из этого, единственный способ сбыта производимого продукта – продажа энергии  федеральным электросетевым компаниям. Анализ потенциального объема продаж (а также критического уровня – точки безубыточности) проводятся в последующих разделах работы.

Таким образом, подводя итог данного параграфа, можно сделать ряд выводов:

- Спрос на электроэнергию будет продолжать расти;

- Предприятие будет гарантированно обеспечено устойчивым спросом;

- Выбор территориального сегмента рынка не имеет большого значения, основной критерий выбора места деятельности – географические условия.

1.3 Анализ конкуренции на рынках сбыта

Объективно, отрасль электроэнергетики, равно как и рассматриваемый товар – электроэнергия, имеют ряд особенностей, которые неизбежно влияют, в том числе, и на конкурентную среду.

Прежде всего, такой особенностью в свете рассматриваемого продукта является долговременно нахождение последнего на стадии роста. Электроэнергия – далеко не новый товар. Кроме того, среди ее особенностей в части обеспечения конкурентных преимуществ можно выделить невозможность использования ряда известных эффективных приемов конкурентной борьбы, как-то: манипулирование упаковкой, доставкой, сервисным обслуживанием и т.д. Ограничены также и возможности рекламы. В данной ситуации практически единственным преимуществом в конкурентной борьбе и объектом рекламы являются низкие издержки производства широко известного и востребованного товара.

Рядом особенностей обладает также и конкурентный состав. Среди основных конкурентов (см. рис. 6) можно обозначить:

- Атомные электростанции

- Оптовые генерирующие компании

  - ОАО «ГидроОГК» (24 ГЭС в составе компании)

  - Тепловые ОГК (6 электростанций)

- Территориальные генерирующие компании (14 электростанций)

- Прочие электростанции (5 штук)

Безусловно, комплексный анализ всех конкурентов, вошедших в данный список, нецелесообразен и невозможен в рамках настоящей работы. Более того, настоящий инновационный проект может быть предложен любой генерирующей компании, следовательно, список конкурентов совершенно неоднозначен. Исходя из этого, для целей анализа из приведенного перечня было выбрано 3 характерных фирмы-представителя, относящихся к разным категориям. Так, в качестве конкурента от ОАО «ГидроОГК» будет рассмотрена ОАО «Волжская ГЭС», от тепловых ОГК – ОАО «ОГК-3», от ТГК  - ОАО «ТГК-3» (Мосэнерго). Сравнение конкурентов приведено в таблице 2.

Таблица 2

Сравнение конкурирующих организаций

| Название конкурирующей организации | Месторасположение | Установленная мощность, МВт | Объем продаж, мрд. кВт*ч (2005 г.) | Занимаемая доля рынка , % (2005 г.) | Ожидаемые потери производителя при постройке 1 малой ГЭС (установленная мощность 10 МВт), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Волжская ГЭС» | Волгоградская область, г.Волжский | 2541 | 10,3 | 1,08 | 0,39 |
| ОАО «ОГК - 3» | Республика Бурятия, г. Улан-Удэ (в состав входят 6 электростанций) | 8497 | 26,1 | 2,74 | 0,12 |
| ОАО «ТГК - 3» (Мосэнерго) | г.Москва | 10611 | 64,8 | 6,8 | 0,09 |
| Комментарии к расчетам | По официальным данным | По официальным данным | По официальным данным | Отношение объема продаж к общей генерации по РФ в 2005г. | На основе сравнения установленной мощности электростанции с проектной мощностью малой ГЭС (10 МВт) |

Следует заметить, что прогноз относительно перспективной доли рынка (см. последнюю колонку таблицы 2) составлен для 1 малой ГЭС установленной мощностью 10 МВт. Таким образом, с введением каждой новой малой ГЭС, значение будет неизменно расти и уже при постройке 10 таких электростанций цифры становятся весьма значимыми (суммарная установленная мощность достигнет 100 МВт). Прогноз же относительно дальнейшего завоевания долей рынков конкурентами весьма очевиден. Несмотря на заявления всех без исключения представителей электростанций об увеличении объема производства, такие объективные причины как более низкая себестоимость производства на ГЭС, удорожание минерального топлива и т.д. свидетельствуют в пользу более динамичного развития ОАО «Волжской ГЭС». Развитие же ОАО «ТГК-3» (Мосэнерго) будет обусловлено неизбежным ростом Московского региона. Таким образом, прогноз дальнейшего завоевания конкурентами долей рынка можно представить в следующем виде (рис. 7)

Рис. 7 – Прогноз перераспределения долей рынка между конкурентами

Развитие конкурентами аналогичных технологий и, следовательно, появление дополнительного негативного влияния с их стороны, рассматривается вполне вероятным. Речь не идет об ОАО «ОГК - 3», т.к. в их сферу деятельности изначально входит выработка энергии посредством ТЭС. У компаний же ОАО «Гидро ОГК» и ОАО «ТГК - 3» на балансе находится ряд гидроэлектростанций. Кроме того, ими ведутся определенные работы в области совершенствования гидроэнергетики, испытания нового оборудования. В частности, в состав ОАО «ТГК - 3» входят такие структурные подразделения как  «Московский проектный институт по проектированию энергетических объектов (МЭП)» и «Специальное конструкторско–технологическое бюро по высоковольтной и криогенной технике». Таким образом, угроза со стороны этих конкурентов весьма серьезна. С другой стороны, большой опыт в области строительства и эксплуатации ГЭС, а также специализация именно на этом виде деятельности ОАО «ГидроОГК» - веский аргумент для предложения настоящего проекта для реализации именно этой компании.

Итоговой сводкой сравнительного анализа конкурентов является таблица 3. Положение собственной фирмы и конкурентов оцениваются по пятибалльной шкале экспертным методом.

Таблица 3

Сравнительный анализ конкурентоспособности

| Факторы конкурентоспособности | Фирма | ОАО «Волжская ГЭС» | ОАО «ОГК - 3» | ОАО «ТГК - 3» (Мосэнерго) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирма |  |  |  |  |
| 1.1. Размер, доля рынка | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1.2. Имидж | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1.3. Надежность | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 1.4. Новизна оборудования | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 1.5 Кадровый состав | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.6 Адаптивность | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 1.7 Мобильность | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 Надежность поставок сырья | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2. Продукция |  |  |  |  |
| 2.1 Качество | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2.2 Себестоимость | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 3. Маркетинг |  |  |  |  |
| 3.1 Рекламная деятельность | 2 | 1 | 1 | 1 |

Таким образом, подводя итог данного параграфа и, в частности, таблицы 3, основными преимуществами фирмы, реализующей настоящий проект, являются:

- Высокотехнологичное надежное оборудование

- Квалифицированный кадровый состав

- Адаптивность

- Мобильность (в части размещения новых малых ГЭС)

- Надежность сырьевых поставок (при правильном выборе рек)

- Высокое качество продукции

- Низкая себестоимость продукции

С другой стороны, организация столкнется с рядом сложностей, как-то: отсутствие доверия на начальных этапах деятельности, малая доля рынка, сомнительный имидж. Однако эти традиционные преграды преодолеваются посредством относительно долгой стабильной работы с хорошими техническими и финансово-экономическими показателями. Другим решением озвученного пакета проблем может быть передача настоящего проекта для реализации специализированной крупной компании.

Раздел 2. Организационно - экономический механизм реализации инновационного проекта

  - Разработка организационного плана

Качественная реализация любого инновационного проекта, в том числе и рассматриваемого, невозможна без предварительного планирования разделения функций и полномочий между участниками и составления организационного плана. В данном разделе будет проведено соответствующее планирование с расчетом применения настоящего проекта компанией РАО «ЕЭС России».

С точки зрения автора, наиболее рациональным является передача осуществления проекта обществу ОАО «ГидроОГК» в связи с их соответствующей специализацией, или любой (любым) из ТГК в связи с возможностью осуществления проекта практически независимо от географического положения и небольшими объемами проекта как такового. Для этих целей вышеназванным компаниям следует создать соответствующий отдел или дочернюю компанию. Третьим возможным вариантом является создание независимой узкоспециализированной компании, осуществляющей работы исключительно в области малой гидроэнергетики.

Внутренняя структура компании во многом зависит от масштаба осуществляемой деятельности. Однако в любом случае она должна включать в себя:

- отдел по работе с клиентами (формирование заказов на новые подключения);

- транспортный отдел (доставка оборудования клиентам, транспорт административно-управленческого персонала);

- управление присоединениями (монтаж оборудования, подключение к сети);

- отдел по работе с поставщиками (заключение договоров на поставку оборудования и сопутствующих товаров);

- сервисную службу (послепродажное обслуживание и ремонт);

- плановый отдел

- отдел маркетинга

- склад;

- бухгалтерию;

- отдел кадров;

Внешними партнерами компании являются:

- поставщики оборудования;

- МРСК (межрегиональные распределительные сетевые компании) – основные покупатели;

- энергосбытовые компании (при продаже энергии без участия МРСК);

- местные администрации (выделение земельных участков);

- банки

Планируемая организационная структура компании, а также внутренние и внешние связи изображены на рис.8. Стрелками, помимо связей, также показаны основные потоки движения документов как внутри организации, так и вне ее.

РАО «ЕЭС России»

или

ОАО «ГидроОГК»

или

Руководитель организации

Транспортный отдел

Управление присоединениями

Отдел по работе с клиентами

Отдел по работе с поставщиками

Бухгалтерия

Отдел кадров

Склад

Сервисная служба

Клиенты

Поставщики

Кандидаты на работу

Банк

ГНИ

Частные клиенты, местные администрации

Вход

Выход

Плановый отдел

Отдел маркетинга

МРСК и энергосбытовые компании

Отсутствие верхнего подчинения

ТГК

Рис. 8 – Организационная структура компании, ее внешние связи и документооборот.

Помимо построения организационной структуры, необходимо обоснование кадрового состава компании. Объективно, как и в предыдущем случае, состав во многом зависит от размера фирмы. Тем не менее, предлагаемый кадровый состав перспективной организации с распределением по отделам можно охарактеризовать следующим образом (см. таблицу 4):

Таблица 4

Кадровый состав организации и требования к кандидатам

| Отдел | Должность | З/п, руб. | Кол-во | Требования к кандидату |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пол | Возраст | Образование | Опыт работы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Руководитель организации, руководители отделов | От 40000 | 10 | МЖ | 30-45 | Высшее экономическое, юридическое, техническое | От 5 лет руководителем в энергетике |
| Отд. по работе с клиентами | Консультант | 10000 | 1 | МЖ | 18-40 | Средне-специальное, высшее | Не обязателен |
|  | Кассир | 12000 | 1 | Ж | От 18 | Средне-специальное | От 1 года |
| Отдел кадров | Помощник руководителя отдела кадров | 20000 | 1 | Ж | От 18 | Средне-специальное, высшее | Не обязателен |
| Отдел по работе с поставщиками | Помощник руководителя отдела | 20000 | 1 | МЖ | От 20 | Средне-специальное, высшее | Не обязателен |
|  | Менеджер по внешним связям | 30000 | 1 | МЖ | От 25 | Высшее | От 3 лет |
| Склад | Кладовщик | 18000 | 3 | М | От 20 | Среднее, средне-специальное | От 1 года |
| Управление присоединениями | Координатор | 25000 | 2 | МЖ | От 25 | Высшее | От 3 лет |
|  | Техник | 15000 | 7 | М | От 25 | Средне-специальное | От 3 лет |
|  | Монтажник | 15000 | 10 | М | От 25 | Средне-специальное | От 3 лет |
| Транспортный отдел | Водитель | 20000 | 3 | М | От 25 | Средне-специальное | От 3 лет |
|  | Механик | 15000 | 2 | М | От 18 | Средне-специальное | От 1 года |
| Сервисная служба | Техник | 15000 | 2 | М | От 25 | Средне-специальное | От 3 лет |
| Бухгалтерия | Главный бухгалтер | От 40000 | 1 | МЖ | От 30 | Высшее | От 5 лет |
|  | Бухгалтер | 15000 | 4 | МЖ | От 20 | Средне-специальное, высшее | От 1 года |
| Плановый отдел | Экономист | 20000 | 2 | МЖ | От 25 | Высшее | От 3 лет |
| Отдел маркетинга | Маркетолог | 20000 | 1 | МЖ | От 25 | Высшее | От 3 лет |
|  | Экономист | 20000 | 1 | МЖ | От 25 | Высшее | От 3 лет |

Во избежание потери потенциальных клиентов в связи с невозможностью своевременного обслуживания и низкого уровня сервиса, предполагается изначально приглашать работников на постоянной основе. В случае, если будет обнаружена недозагрузка персонала, штат будет сокращен или части работников будет предложена работа по совместительству (по результатам их испытательного срока). В случае сильной загруженности персонала штат будет, соответственно, расширен. Кроме того, в случае реализации проекта компаниями ОАО «ГидроОГК» или ТГК, рекомендуется для начальной стадии реализации проекта привлечь сотрудников из числа собственных, имеющих положительную характеристику и необходимый опыт.

Для лучшей мотивации персонала предполагается использование сдельно-премиальной системы оплаты труда. Для работников, процент заработной платы которых невозможно напрямую связать с их нормой выработки (в первую очередь, управленческий персонал), размер премии предлагается определять как доля прибыли от выполненных в течение данного месяца заказов. Также предполагается использование штрафных санкций за недовыполнение производственных планов. Для лучшего стимулирования управленческого персонала предлагается распределить между его субъектами определенный процент акций (до 50%, не более 5% акций в одни руки).

2.2 Разработка маркетингового плана

Как отмечалось выше, в силу специфики конечного продукта и рассматриваемой отрасли маркетинговая деятельность будет иметь некоторые особенности, определяющие из которых – немногогранность и ограниченность ввиду невозможности манипулирования целым рядом известных приемов.

1. Цели и стратегии маркетинга сведены в таблице 5:

Таблица 5

Определение стратегий маркетинга

| Цели маркетинга | Стратегии маркетинга | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Извещение о новой технологии в области генерации | Реклама в печатных СМИ (в т.ч. местных), щитовая реклама | За 20 дней до фактического начала функционирования | Участники группы по реализации проекта, будущие руководители |
| Извещение населения, организаций, органов местного самоуправления о конкретной организации, производимом продукте | Реклама в СМИ, презентации, целевые контакты с перспективными клиентами | Пик – в начале фактической деятельности, далее по мере необходимости | Руководитель отдела маркетинга, маркетологи |
| Поддержание информированности целевых групп | Периодическая реклама в СМИ, выставки | Периодически по мере необходимости | Руководитель отдела маркетинга, маркетологи |

2. Ценообразование. Одно из первых и важнейших ограничений инструментария маркетинга в настоящем проекте – практическая невозможность влияния на цену продукта. Следует заметить, что прибыль организации складывается из двух моментов: прибыль от реализации энергии в МРСК (основная доля прибыли) и прибыль от оказания услуг по подключению отдельных клиентов к персональной малой ГЭС (меньшая доля прибыли). Объективно, эти два вида деятельности во многом различны и требуют неодинаковых маркетинговых подходов. В рамках данной работы будет рассмотрен основной вид деятельности: строительство малых ГЭС и продажа электроэнергии в МРСК. Так как тарифы на электроэнергию утверждаются Федеральной службой по тарифам, влияние на цену продукта оказывается невозможным. Увеличение объема прибыли возможно исключительно за счет снижения издержек, но не за счет повышения цены отпуска энергии. Расчет же цены заявки в Федеральную службу по тарифам производится стандартным регламентированным методом – на основе объема издержек.

3. Система распространения продукта также является чрезвычайно ограниченной в плане манипулирования ею. В настоящее время не существует альтернативных по отношению к продаже через МРСК методов передачи электроэнергии.

4. Стимулирование сбыта электроэнергии во время всеобъемлющей пропаганды энергосбережения неадекватно общепризнанным принципам.

2.3 Правовое обеспечение инновационного проекта

С точки зрения автора, наиболее рационально осветить данный раздел в виде характеристики конкретных пунктов, рекомендованных к раскрытию в «Методических указаниях к курсовому проектированию по дисциплине "Инновационный менеджмент» (Сост. С.В. Артемов; ГУУ. - М.: 2007. - 25 с.).

Также следует заметить, что описание производится, исходя из метода осуществления проекта, наиболее рекомендуемым автором: проект осуществляет ОАО «ГидроОГК» посредством организации дочерней компании.

- Полное и сокращенное наименование:

- ОАО «МиниГЭС»;

- Подчиненность предприятия - вышестоящий орган:

- Дочернее предприятие ОАО «ГидроОГК»;

- Вид деятельности - экономический сектор отрасли:

- Электроэнергетика: производство и инжиниринг

- Перечень основной продукции и услуг, предлагаемых рынку данным сектором отрасли:

- Электроэнергия, услуги автономного электроснабжения;

- Географическое положение этого рынка:

- Международный, глобальный;

- Форма собственности:

- Государственная, частная, муниципальная, смешанная;

- Принадлежность капитала:

- Национальный, иностранный, смешанный;

- Наиболее значительные акционеры фирмы-производителя новой продукции:

- ОАО «ГидроОГК», государственные структуры;

- Аспекты деятельности фирмы-производителя новой продукции, подлежащие государственному контролю:

- аренда земельных участков, строительство, генерация электроэнергии;

- Лицензии на виды деятельности, являющиеся предметом рассмотрения в данном инновационном проекте:

- Оборудование и деятельность подлежат лицензированию;

- Характерные условия работы фирмы:

- Постоянное взаимодействие с государственными и муниципальными органами, специфическая отрасль;

- Наименование и местоположение дочерних компаний и филиалов:

- На начальном этапе отсутствуют, в дальнейшем размещаются в соответствии с востребованностью и количеством построенных малых ГЭС в субъектах РФ;

- Отношение к инновационному проекту органов государственной и местной власти:

- Позитивное, в ряде случаев возможно содействие с их стороны;

- Предполагаемые формы участия инвесторов в осуществлении инновационного проекта:

- прямое финансирование от ОАО «ГидроОГК», приобретение акций, кредитование, венчурное финансирование (также см. рис. 3).

Конкретные данные, как-то: банковские реквизиты, адреса налоговых органов и т.д. устанавливаются в ходе регистрации организации и в рамках данного проекта, объективно, не могут быть рассмотрены.

2.4 Оценка уровня риска проекта

Для наилучшего восприятия данный раздел работы сведен в соответствующую таблицу (таблица 6), где производится описание возможных рисков, их значимость, принимаемые для недопущения и устранения меры. Значимость и вероятность возникновения рисков оцениваются по 10-балльной шкале и могут носить субъективный характер, поэтому указанные числа следует использовать лишь для общего ориентирования

Таблица 6

Оценка уровня риска

| Сущность риска | Момент возникновения | Меры по предотвращению и устранению | Значим. | Вероят. возникновения | % риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные риски |  |  |  |  |  |
| Критическое изменение режима реки: чрезмерное переполнение вплоть до затопления; пересыхание | На любой стадии выполнения проекта и функционирования организации | Тщательное исследование мест для размещения малых ГЭС, географический и климатический анализ, страхование рисков | 10 | 1 | 1 |
| Другие природные риски (лесные пожары в местах базирования малых ГЭС, оползни, сели и др.) | На любой стадии выполнения проекта и функционирования организации | Тщательное исследование мест для размещения малых ГЭС, выполнение техники безопасности, страхование рисков | 8 | 1 | 0,8 |
| Юридические и политические риски |  |  |  |  |  |
| Изменение законодательства в неблагоприятную сторону, ужесточение правил, ГОСТов. | На любом этапе в процессе деятельности | Если возможно – лоббирование интересов в соответствующих инстанциях. Использование специфических юридических мер. | 4 | 6 | 2,4 |
| Собственные правовые ошибки в процессе деятельности | На любом этапе в процессе деятельности | Повышение юридической грамотности специалистов, создание собственного юридического отдела | 3 | 7 | 2,1 |
| Экономические и финансовые риски |  |  |  |  |  |
| Ужесточение налогового бремени | На любом этапе в процессе деятельности | Если возможно – лоббирование интересов в соответствующих инстанциях. Использование специфических юридических мер. | 5 | 7 | 3,5 |
| Нехватка средств в процессе реализации проекта | С момента начала разработок до фактического начала деятельности | Более продуманное планирование, получение краткосрочных кредитов | 10 | 4 | 4 |
| Появление большой дебиторской задолженности | На любом этапе в процессе деятельности | Недопущение роста задолженности через востребование долга, использование клиринга | 4 | 7 | 2,8 |
| Технические риски |  |  |  |  |  |
| Преждевременный выход из строя генерирующего оборудования | На любом этапе в процессе деятельности | Выбор альтернативных поставщиков, создание собственного отдела производства, увеличения штата ремонтников | 8 | 2 | 1,6 |
| Маркетинговые риски |  |  |  |  |  |
| Отсутствие спроса или низкий спрос | На любом этапе в процессе деятельности | Выявление причин низкого уровня спроса, устранение ошибок маркетинговой стратегии, страхование рисков | 9 | 2 | 1,8 |
| Рост числа конкурентов | После первого года деятельности | Коррекция маркетинговой стратегии, оптимизация собственных издержек | 5 | 5 | 2,5 |
| Итого |  |  |  |  | 22,5 |

Как видно из таблицы, общий риск проекта вполне приемлем. Применение качественного оборудования, а также современных методов географического анализа, позволят свести множество рисков к минимуму. С другой стороны, наибольшая угроза заключается в правовой и налоговой неопределенности в РФ, влиять на которую довольно сложно. Это еще один довод в пользу реализации проекта силами ОАО «ГидроОГК», имеющий возможности лоббирования интересов посредством фактической влиятельности РАО «ЕЭС России».

Раздел 3. Обоснование эффективности инновационного проекта, расчёт его финансовых показателей

3.1 Анализ затрат на проект

В данной части работы будет предпринята попытка анализа расходов, связанных с осуществлением проекта. В структуре затрат - для облегчения анализа последних – выделены единовременные и текущие. Единовременные затраты, в свою очередь, делятся 2 категории: первые связаны с созданием непосредственно организации, вторые – с вводом в эксплуатацию одной малой ГЭС. Далее более подробно обосновывается каждая статья затрат.

Единовременные издержки, связанные с созданием организации.

- Подготовка документов, разработка учредительных документов будущей организации, эскизов печатей и штампов, логотипа и т.д.; подача документов в налоговую инспекцию и прочая предварительная деятельность – около 100 000 руб.

- Государственная регистрация предприятия. Как было указано в предыдущих разделах, для осуществления проекта рекомендуется учреждение компанией ОАО «ГидроОГК» дочернего акционерного общества. Расходы по данной статье ориентировочно составят:

- Регистрация акционерного общества – 2000 руб. (согласно (пп.1 п. 1 ст.333.33 НК РФ);

- Изготовление и регистрация печатей и штампов – около 3000 руб.

- Оплата деятельности по регистрации – 20 000 руб.

- Приобретение лицензии – 30 000 руб.

- Прочее – 10 000 руб.

Сумма = 65 000 руб.

- Помещение. Согласно планируемой организационной структуре, в состав компании входят 9 отделов (+ кабинет руководителя) и склад (см. рис.8). Приблизительная оценка потребности в площадях:

- Отделы – 150м2 (10 * 15 м2, исходя из единовременного нахождения в отделах 2-3 человек);

- Склад - 100 м2 (80 м2  полезной площади и 20 м2  вспомогательных площадей);

- Помещения транспорта (гаражи) – 100 м2.

По мнению автора, при данных требованиях (150 м2  офисных помещений, 100 м2  складских и 100 м2  гаражных) строительство собственных зданий нецелесообразно. Данный вариант возможен при дальнейшем расширении организации, однако на начальной стадии осуществления проекта наиболее рациональным решением является аренда соответствующих площадей. По этой причине затраты на помещения должны быть отнесены к постоянным текущим расходам. Следовательно, в данном разделе эти издержки учету не подлежат.

- Оборудование для офисных, складских и гаражных помещений.

- Офисные помещения – 500 000 руб. (10 * (20 000 руб. – компьютер + 20 000 руб. – офисная мебель + 10 000 руб. – прочее);

- Складские помещения – 100 000 руб. (1000 руб. на 1 м2);

- Гаражные помещения – 50 000 руб. (500 руб. на 1 м2);

- Ремонтное оборудование – 50 000 руб.

Сумма = 700 000 руб.

- Доставка и установка оборудования, монтаж линий связи, коммуникаций и т.д. ориентировочно равноценна стоимости приобретаемого оборудования, т.е. равна 700 000 руб.

- Приобретение транспортных средств, складского оборудования

- Автомобили легковые – 800 000 руб. (2 шт. по 400 000 руб.);

- Автомобили грузовые – 1 200 000 руб. (2 шт. по 600 000 руб.);

- Оборудование склада – 200 000 руб. (электропогрузчик).

Сумма = 2 200 000 руб.

- Прочие неучтенные расходы оцениваются в 10% от суммы всех единовременных расходов и равны 376 500 руб.

Таким образом, общая сумма единовременных затрат на создание организации оценивается в 4 141 500 руб.

Далее необходимо рассчитать единовременные издержки, связанные со строительством одной малой ГЭС установленной мощностью 10 МВт.

- Заключение соответствующего договора, оформление сделки – 10 000 руб.

- Исследование земельного и водного участков на пригодность – 50 000 руб.;

- Подготовка участка к монтажу оборудования (включая строительство плотины) – 200 000 руб.;

- Приобретение оборудования – 2 000 000 руб. (расчет произведен на основе материалов сайта-производителя оборудования для малых ГЭС МНТО «ИНСЭТ»);

- Доставка оборудования, погрузка/разгрузка, прочие транспортные расходы – 150 000 руб.

- Монтаж оборудования, прокладка сети, подключение и сопутствующие работы ориентировочно оцениваются в 20% от стоимости оборудования, т.е. равны 400 000 руб.

- Пуско-наладочные работы – 100 000 руб.

- Подключение к МРСК, оформление соответствующих документов – 50 000 руб.

- Прочие неучтенные расходы – 10%, т.е. 256 000 руб.

Таким образом, общая сумма единовременных затрат на строительство одной малой ГЭС (10 МВт) оценивается в 3 216 000 руб.

Результаты вычислений сведены в таблице 7

Таблица 7

Структура единовременных затрат на реализацию инновационного проекта

| Код | Содержание затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Единовременные затраты на создание организации |  |  |
| 11 | Подготовка документов | 100 000 |
| 12 | Государственная регистрация организации | 65 000 |
| 13 | ОС для офисов, склада, гаражей | 700 000 |
| 14 | Доставка и монтаж оборудования, сетей связи | 700 000 |
| 15 | Приобретение транспортных средств | 2 200 000 |
| 16 | Прочее | 376 500 |
|  | Итого | 4 141 500 |
| Единовременные затраты на строительством одной малой ГЭС |  |  |
| 21 | Заключение договора | 10 000 |
| 22 | Исследование участка на пригодность | 50 000 |
| 23 | Подготовка участка | 200 000 |
| 24 | Приобретение оборудования | 2 000 000 |
| 25 | Доставка оборудования | 150 000 |
| 26 | Монтаж оборудования, электросети | 400 000 |
| 27 | Пуско-наладочные работы | 100 000 |
| 28 | Подключение к МРСК | 50 000 |
| 29 | Прочее | 256 000 |
|  | Итого | 3 216 000 |
|  | Итого единовременных затрат при постройке 1 малой ГЭС (10 МВт) | 7 357 500 |

Таблица 8 отображает предполагаемое распределение единовременных издержек во времени (при наличии спроса в максимально ранний срок; с учетом одновременного строительства одной малой ГЭС; с предположением о равномерном спросе):

Таблица 8

Таблица единовременных затрат

| Единовременные затраты (код) | Затраты по периодам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 600 | 600 | 400 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 61,5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 161,5 | 128 | 1363 | 1363 | 463 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 29 |  |  |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| Итого |  |  |  | 211 | 2301 | 451 | 151 | 102 | 211 | 2301 | 451 | 151 | 102 |
| Итого (общ.) | 161,5 | 128 | 1363 | 1574 | 2764 | 1114 | 151 | 102 | 211 | 2301 | 451 | 151 | 102 |
| Единовременные затраты (код) | Затраты по периодам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 29 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |  |  |  |
| Итого | 211 | 2301 | 451 | 151 | 102 | 211 | 2301 | 451 | 151 | 102 |  |  |  |
| Итого (общ.) | 211 | 2301 | 451 | 151 | 102 | 211 | 2301 | 451 | 151 | 102 |  |  |  |

Более наглядно распределение единовременных издержек во времени отображает график (рис. 9):

Рис. 9 - распределение единовременных издержек во времени

Как видно из графика, пики наибольших затрат приходятся на месяцы, соответствующие интенсивной закупке оборудования (2-3 месяцы строительства каждой малой ГЭС).

Следующим этапом является предварительная оценка постоянных текущих затрат. Затраты этой категории также разделены на 2 группы: связанные с деятельностью организации в целом и постоянные текущие затраты 1 малой ГЭС.

К постоянным текущим затратам на деятельность организации относятся:

- Арендная плата за помещения (включая оплату услуг ЖКХ) 265 000 руб. в месяц (150м2*1500руб. + 100м2*200руб. + 100 м2*200руб.) – цены взяты в соответствии со среднерыночными ценами на аренду офисных помещений в Москве и аренду складских помещений и гаражей в регионах РФ (т.к. склады и гаражи должны располагаться в регионах наибольшего спроса);

- Амортизация офисного, складского, гаражного оборудования и транспортных средств (способ начисления – простой линейный, СПИ– 7 лет): (700 000 + 700 000 + 2 200 000) / (7*12) =  42 857 руб. в месяц;

- Затраты на маркетинг (согласно данным таблицы 5) – около 500 000 руб. в месяц;

- Заработная плата (согласно таблице 4) – 1 151 000 руб.;

- ЕСН (26% от заработной платы) – 299 260 руб.

- Часть налога на имущество организаций (до 2,2% от среднегодовой стоимости имущества) – (700 000 + 700 000 + 2 200 000)*0,022 = 79 200 руб.;

- Прочие неучтенные издержки (10%) – 233 731 руб.

Постоянные текущие затраты на деятельность одной малой ГЭС:

- Арендная плата за землю  - 1000 руб. в месяц (пусть стоимость 1м2 в регионе РФ составляет 10 руб. в месяц, для нужд малой ГЭС требуется 100 м2);

- Амортизация генерирующего оборудования (способ начисления – простой линейный, СПИ – 20 лет) (2 000 000 + 150 000 + 400 000 + 100 000) / (20*12) =  11 041 руб. в месяц;

- Земельный налог (в данном случае, согласно пп.2 п.1 ст. 394НК РФ - 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка) и водный налог (около 2 500 руб. в месяц за 1 км2 используемой акватории в зависимости от региона – согласно пп.2 п.1 ст.33312 НК РФ) – около 500 руб. в месяц.

- Часть налога на имущество организаций (до 2,2% от среднегодовой стоимости имущества) – (2 000 000 +150 000 + 400 000 +100 000)*0,022 = 58 300 руб.

- Прочие неучтенные издержки (10%) – 7 084 руб.

Информация о постоянных текущих издержках приведена в таблице 9:

Таблица 9

Постоянные текущие издержки

| Содержание затрат | Сумма (руб.) |
| --- | --- |
| Функционирование организации |  |
| Арендная плата за помещения | 265 000 |
| Амортизация | 42 857 |
| Затраты на маркетинг | 500 000 |
| Заработная плата | 1 151 000 |
| ЕСН | 299 260 |
| Часть налога на имущество организаций | 79 200 |
| Прочее | 233 731 |
| Итого | 1 420 048 |
| Функционирование 1 малой ГЭС установленной мощностью 10 МВт |  |
| Арендная плата за землю | 1 000 |
| Амортизация | 11 041 |
| Земельный и водный налоги | 500 |
| Часть налога на имущество организаций | 58 300 |
| Прочее | 7 084 |
| Итого | 77 925 |
| Итого | 1 497 973 |

Оценка переменных текущих издержек в рамках рассматриваемого проекта затруднительна, так как объем производства энергии определяется исключительно размером установленной мощности и слабо зависит от каких-либо переменных факторов. В силу этого, а также для целей дальнейшего анализа, вместо рассмотрения переменных издержек будет проведена оценка объемов уплачиваемых НДС, ННП и дивидендов. Эти расходные статьи не включаются в себестоимость продукции, однако прямым образом уменьшают объем чистой прибыли в связи с установлением тарифов вышестоящей организацией. Показатели будут рассчитаны как процент от оборота в силу понятных причин.

Для целей расчета необходимо предварительно оценить себестоимость, планируемый объем производства продукции, объем прибыли. Расчет будет проводиться для малой ГЭС установленной мощностью 10 МВт (расчетный период - 1 месяц).

Согласно общим понятиям о норме обслуживания, логично определить, что рассматриваемая в настоящем проекте команда (53 человека) может содержать около 10 малых ГЭС без дополнительного расширения штата. Таким образом, общеорганизационные расходы будут корректироваться на коэффициент «0,1». Кроме того, разовые расходы начала деятельности для более объективного описания себестоимости будут разноситься на максимальный срок СПИ – 20 лет. Итак, месячные издержки на производство 10 МВт*ч энергии на одной малой ГЭС состоят из следующих пунктов:

- Подготовка документов на регистрацию фирмы – 100 000 * 0,1 / (12*20) =  42 руб.

- Государственная регистрация организации - 65 000 * 0,1 / (12*20) =  27 руб.

- Амортизация офисного, складского, гаражного оборудования и транспортных средств - 42 857 руб.

- Прочие единовременные расходы – 376 500 * 0,1 / (12*20) =  157 руб.

- Заключение договора на постройку 1 малой ГЭС – 10 000 / (12*20) = 42 руб.

- Исследование участка для строительства 1 малой ГЭС – 50 000 / (12*20) – 208 руб.

- Подготовка участка для строительства 1 малой ГЭС – 200 000 / (12*20) – 833 руб.

- Амортизация оборудования 1 малой ГЭС – 11 041 руб.

- Подключение к МРСК 1 малой ГЭС - 50 000 / (12*20) – 208 руб.

- Прочие разовые текущие издержки для 1 малой ГЭС – 256 000 / (12*20) = 1067 руб.

- Аренда общеорганизационных помещений – 265 000 * 0,1 =  26 500 руб.

- Аренда земля для 1 малой ГЭС – 1000 руб.

- Земельный и водный налоги на 1 малую ГЭС – 500 руб.

- Затраты на маркетинг – 500 000 * 0,1 = 50 000 руб.

- Заработная плата – 1 151 000 * 0,1 = 115 100 руб.

- ЕСН – 299 260 * 0,1 = 29 926 руб.

- Налог на имущество организаций – 137 500 * 0,1 = 13 750 руб.

- Прочие текущие расходы – 125 715 * 0,1 = 12 572 руб.

Суммируя озвученные статьи, находим, что себестоимость выработки 10 МВт*ч (срок расчета – 1 месяц) на одной малой ГЭС составляет 305 830 руб. в месяц.

Однако было бы ошибочным находить искомую величину – себестоимость производства 1 КВт*ч электроэнергии – простым делением на 30 и на 24, т.к. далеко не вся установленная мощность используется полностью в течение суток. Рис.10, представленный на сайте компании ОАО «ОГК-3» отображает степень использования установленной мощности станций в 2004 и 2005 годах:

Рис. 10 – Использование установленной мощности станциями ОАО «ОГК-3»

Т.е., говоря иными словами, за счет колебаний суточного потребления электроэнергии, по итогам года выходит, что установленная мощность станции используется приблизительно на 30%. Т.е. в случае настоящего проекта за час будет реализовываться в среднем около 3 000 КВт*ч электроэнергии. Это обуславливает повышение себестоимости, связанное со специфическим снижением объема производства. Таким образом, себестоимость 1 КВт*ч составит, соответственно: 305 830 / (3 000 * 30 *24) = 0,14 руб. за КВт*ч. Для сравнения: себестоимость выработки 1 Квт*ч в РФ варьируется от 0,12 до 1,2 руб. в зависимости от электростанции.

После подсчета себестоимости, следует рассчитать непосредственно НДС и ННП. Как уже отмечалось в работе, тарифы на электроэнергию утверждаются Федеральной службой по тарифам. Так, согласно данным ОАО «ОГК-3», тарифы на энергию принадлежащих компании электростанций варьируются от 0,35 до 0,8 руб. за 1 КВт*ч. То есть при самом неблагоприятном установлении тарифа, малая ГЭС получает прибыль до налогообложения 0,35-0,14=0,21 руб. за 1 Квт*ч (т.е. 0,21*3 000*24*30 = 453 600 руб. в месяц). Однако данное значение включает в себя НДС – 18%. Скорректировав данное число (приняв его за 118% и подсчитав 100%), получаем значение прибыли 384 406 руб. (сумма НДС равна 69 194 руб.). Однако 24% от полученного значения должны быть уплачены в качестве ННП. Таким образом, чистая прибыль составит 384 406 руб.*0,76 =  292 148 руб. в месяц (сумма ННП равна 92 258 руб.).

Подводя итог подраздела, можем определить, что НДС составляет около 16% от оборота, ННП – 20% от оборота. Кроме того, около 4% чистой прибыли будет выплачено в качестве дивидендов по акциям. Таким образом, выплаты по НДС, ННП и дивидендам составляют около 40% от оборота.

Заключительным моментом данного параграфа является построение таблицы денежных поступлений. Объективно, данная таблица носит лишь оценочный характер. Следует заметить, что таблица строится на срок равный 4 годам с расчетом строительства за это время 8 малых ГЭС. Как и было выше оценено, средний объем продаж в месяц – 3 000 * 24 *30 КВт*ч по цене 0,35 руб., т.е. объем выручки равен 756 000 руб. Объем получаемой выручки носит относительно стабильный характер.

Таблица 10

Таблица поступлений

| Поступления | Периоды, сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Продажа электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| Поступления | Периоды, сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Продажа электроэнергии | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 3024 | 3024 | 3024 |
| Поступления | Периоды, сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Продажа электроэнергии | 3024 | 3024 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 5292 |
| Поступления | Периоды, сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |  |  |  |
| Продажа электроэнергии | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 |  |  |  |  |

3.2 Построение диаграммы «CASH-FLOW»

Для систематизации данных о движении номинальных финансовых потоков и построения диаграммы Cash-Flow составлена таблица 11, представляющая собой суммарный расчет по информации параграфа 3.1. Как видно из таблицы, отток средств в первые 3 месяца – единовременные затраты на создание организации. Начиная с 3 его месяца к этим затратам прибавляются также единовременные затраты на строительство малой ГЭС и постоянные текущие издержки. В 8ом месяце появляется приток средств в связи с пуском первой малой ГЭС, но вместе с тем, отток все еще превышает приток средств – это связано с тем, что расчеты, как было озвучено выше, предполагают строительство 10 малых ГЭС.

Таблица 11

Таблица денежных потоков

|  | Период, сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Приток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 2.Отток | 161,5 | 128 | 1363 | 1574 + 1420 + 78 = 3072 | 2764 + 1420 + 78 = 4262 | 1114 + 1420 + 78 = 2612 | 151 + 1420 + 78 = 1649 | 102 + 1420 + 78 = 1600 | 211 + 1420 + 156 = 1787 | 2301 + 1420 + 156 = 3877 | 451 + 1420 + 156 = 2027 | 151 + 1420 + 156 = 1727 | 102 + 1420 + 156 = 1678 |
| 3. Cash flow | -161,5 | -128 | -1363 | -3072 | -4262 | -2612 | -1649 | -1600 | -1031 | -3121 | -1271 | -971 | -922 |
|  | Период, сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.Приток | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 3024 | 3024 | 3024 |
| 2.Отток | 211 + 1420 + 234 = 1865 | 2301 + 1420 + 234 = 3955 | 451 + 1420 + 234 = 2105 | 151 + 1420 + 234 = 1805 | 102 + 1420 + 234 = 1756 | 211 + 1420 + 312 = 1943 | 2301 + 1420 + 312 = 4033 | 451 + 1420 + 312 = 2183 | 151 + 1420 + 312 = 1883 | 102 + 1420 + 312 = 1834 | 2021 | 4111 | 2261 |
| 3. Cash flow | -353 | -2443 | -593 | -293 | -244 | 325 | -1765 | 85 | 385 | 434 | 1003 | -1087 | 763 |
|  | Период, сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.Приток | 3024 | 3024 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 5292 |
| 2.Отток | 1961 | 1912 | 2099 | 4189 | 2339 | 2039 | 1990 | 2177 | 4267 | 2417 | 2117 | 2068 | 2255 |
| 3. Cash flow | 1063 | 1112 | 1681 | -409 | 1441 | 1741 | 1790 | 2359 | 269 | 2119 | 2419 | 2468 | 3037 |
|  | Период, сумма, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |  |  |  |
| 1.Приток | 5292 | 5292 | 5292 | 5292 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 | 6048 |  |  |  |  |
| 2.Отток | 4345 | 2495 | 2195 | 2146 | 2333 | 4423 | 2573 | 2273 | 2224 |  |  |  |  |
| 3. Cash flow | 947 | 2797 | 3097 | 3146 | 3715 | 1625 | 3475 | 3775 | 3824 |  |  |  |  |

На рис.11 изображена диаграмма Cash-Flow, иллюстрирующая информацию таблицы 9. Как видно, поступление денежных средств начинает превосходить отток в 20м месяце (что соответствует введению в эксплуатацию 3 малых ГЭС), а к 30-35 месяцам функционирования организации (5-6 малых ГЭС) прекращает наблюдаться даже разовое превышение оттока средств над поступлениями.

Рис. 11 – диаграмма Cash-Flow

3.3 Расчет чистого дисконтированного дохода

1. Расчет «ставки сравнения» (коэффициента дисконтирования или нормы дисконта) необходим для нахождения чистого дисконтированного дохода, а также ряда других показателей. Величина ставки сравнения (СС) складывается из трех составляющих:

СС=И+ПР+Р, где

И - темп инфляции,

ПР - минимальная реальная норма прибыли,

Р - коэффициент, учитывающий степень риска.

Определим темп инфляции и норму прибыли в 5%, коэффициент учета степени риска 2%. Тогда:

СС = 5% + 5% + 2% = 12% (в год)

Исходя из того, что в основе расчета показателей в рамках настоящего проекта лежит временной интервал равный одному месяцу, определяем что дисконт равен 12% / 12 = 1% (т.е. d=0,01).

2. Расчет суммарного дисконтированного дохода позволит привести предполагаемую прибыль будущих лет к уровню текущего года. ЧДД=i=1n[Di(1+d)(i−1)−Ki(1+d)(i−1)]=(Di−Ki)(1+d)(i−1), где

Di – доход i-того периода (денежные потоки i-того периода),

Ki – единовременные затраты i-того периода,

d - дисконт.

Расчет ЧДД производится в таблице 12, где условно обозначены:

Д′ - дисконтированный доход,

К′ - дисконтированные издержки,

ЧДД - чистый дисконтированный доход,

ЧТС - чистая текущая стоимость (накопленный ЧДД).

Таблица 12

Расчет чистого дисконтированного дохода

| Период | Дисконт | Д` | К` | ЧДД | ЧТС | Д | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,01 | 0 | 162 | -162 | -162 | 0 | 162 |
| 1 | 0,01 | 0 | 127 | -127 | -288 | 0 | 128 |
| 2 | 0,01 | 0 | 1336 | -1336 | -1624 | 0 | 1363 |
| 3 | 0,01 | 0 | 2982 | -2982 | -4606 | 0 | 3072 |
| 4 | 0,01 | 0 | 4096 | -4096 | -8702 | 0 | 4262 |
| 5 | 0,01 | 0 | 2485 | -2485 | -11187 | 0 | 2612 |
| 6 | 0,01 | 0 | 1553 | -1553 | -12740 | 0 | 1649 |
| 7 | 0,01 | 0 | 1492 | -1492 | -14233 | 0 | 1600 |
| 8 | 0,01 | 698 | 1650 | -952 | -15185 | 756 | 1787 |
| 9 | 0,01 | 691 | 3545 | -2854 | -18039 | 756 | 3877 |
| 10 | 0,01 | 684 | 1835 | -1151 | -19189 | 756 | 2027 |
| 11 | 0,01 | 678 | 1548 | -870 | -20059 | 756 | 1727 |
| 12 | 0,01 | 671 | 1489 | -818 | -20878 | 756 | 1678 |
| 13 | 0,01 | 1329 | 1639 | -310 | -21188 | 1512 | 1865 |
| 14 | 0,01 | 1315 | 3441 | -2125 | -23313 | 1512 | 3955 |
| 15 | 0,01 | 1302 | 1813 | -511 | -23824 | 1512 | 2105 |
| 16 | 0,01 | 1289 | 1539 | -250 | -24074 | 1512 | 1805 |
| 17 | 0,01 | 1277 | 1483 | -206 | -24280 | 1512 | 1756 |
| 18 | 0,01 | 1896 | 1624 | 272 | -24008 | 2268 | 1943 |
| 19 | 0,01 | 1877 | 3338 | -1461 | -25469 | 2268 | 4033 |
| 20 | 0,01 | 1859 | 1789 | 70 | -25399 | 2268 | 2183 |
| 21 | 0,01 | 1840 | 1528 | 312 | -25087 | 2268 | 1883 |
| 22 | 0,01 | 1822 | 1473 | 349 | -24738 | 2268 | 1834 |
| 23 | 0,01 | 2405 | 1608 | 798 | -23941 | 3024 | 2021 |
| 24 | 0,01 | 2382 | 3238 | -856 | -24797 | 3024 | 4111 |
| 25 | 0,01 | 2358 | 1763 | 595 | -24202 | 3024 | 2261 |
| 26 | 0,01 | 2335 | 1514 | 821 | -23381 | 3024 | 1961 |
| 27 | 0,01 | 2312 | 1462 | 850 | -22531 | 3024 | 1912 |
| 28 | 0,01 | 2861 | 1589 | 1272 | -21259 | 3780 | 2099 |
| 29 | 0,01 | 2833 | 3139 | -306 | -21565 | 3780 | 4189 |
| 30 | 0,01 | 2804 | 1735 | 1069 | -20496 | 3780 | 2339 |
| 31 | 0,01 | 2777 | 1498 | 1279 | -19217 | 3780 | 2039 |
| 32 | 0,01 | 2749 | 1447 | 1302 | -17915 | 3780 | 1990 |
| 33 | 0,01 | 3266 | 1568 | 1699 | -16217 | 4536 | 2177 |
| 34 | 0,01 | 3234 | 3042 | 192 | -16025 | 4536 | 4267 |
| 35 | 0,01 | 3202 | 1706 | 1496 | -14529 | 4536 | 2417 |
| 36 | 0,01 | 3170 | 1480 | 1691 | -12838 | 4536 | 2117 |
| 37 | 0,01 | 3139 | 1431 | 1708 | -11130 | 4536 | 2068 |
| 38 | 0,01 | 3626 | 1545 | 2081 | -9050 | 5292 | 2255 |
| 39 | 0,01 | 3590 | 2948 | 642 | -8407 | 5292 | 4345 |
| 40 | 0,01 | 3554 | 1676 | 1879 | -6529 | 5292 | 2495 |
| 41 | 0,01 | 3519 | 1460 | 2060 | -4469 | 5292 | 2195 |
| 42 | 0,01 | 3484 | 1413 | 2071 | -2398 | 5292 | 2146 |
| 43 | 0,01 | 3943 | 1521 | 2422 | 24 | 6048 | 2333 |
| 44 | 0,01 | 3904 | 2855 | 1049 | 1073 | 6048 | 4423 |
| 45 | 0,01 | 3865 | 1644 | 2221 | 3294 | 6048 | 2573 |
| 46 | 0,01 | 3827 | 1438 | 2389 | 5682 | 6048 | 2273 |
| 47 | 0,01 | 3789 | 1393 | 2396 | 8078 | 6048 | 2224 |
| Сумма | - | 98157 | 90079 | 8078 | - | 136080 | 114536 |

Как видно из таблицы, значение ЧДД становится положительным уже на 20 месяце функционирования организации. После 2 лет работы компании ЧДД, согласно расчетам, составит 8 078 000 руб.

3. Использование рассчитанных в таблице 10 значений позволит также рассчитать индекс доходности проекта, т.е. отношение суммы накопленных дисконтированных доходов к сумме единовременных дисконтированных затрат:

ИД = 98157 / 90079 = 1,0897

Превышение этим индексом значения, равного единице, свидетельствует о положительной экономической эффективности проекта.

4. Также следует рассчитать показатель среднегодовой рентабельности проекта. Этот показатель определяется по формуле:

Рс = (ИД – 1) / n * 100%, где

ИД - индекс доходности,

n – срок реализации проекта.

Рс = (1,0897 – 1) / 4 * 100% = 2,24 %

Т.е. каждый вложенный рубль приносит 2,24 копеек прибыли. Объективно, данное значение невелико, однако следует учитывать, что такая величина достигается уже через 2 года реализации проекта и при строительстве 8 малых ГЭС (вместо запланированных 10). То есть сам факт наличия прибыли  - важный критерий экономической эффективности проекта. Размер же прибыли может быть увеличен путем расширения производства.

Рис. 12 иллюстрирует изменение ЧДД и ЧТС во времени. Провалы графика ЧДД обусловлены периодическими крупными материальными вложениями (покупка ОС для малой ГЭС). Позитивной тенденцией является заметный рост темпа увеличения ЧТС.

Рис. 12 – Динамика ЧДД и ЧТС

3.4. Расчет срока окупаемости и внутренней нормы доходности

1. Срок окупаемости проекта представляет собой расчетную дату, начиная с которой чистый дисконтированный доход принимает устойчивое положительное значение. Это достигается в ситуации, когда накопленный дисконтированный доход покрывает дисконтированные единовременные затраты:

Di(1+d)i−1=Ki(1+d)i−1

В рамках проекта используется приблизительной метод оценки срока окупаемости:

Ток=t−DD(t−)DD(t+)−DD(t−), где

Ток – срок окупаемости,

t - последний срок реализации проекта, при котором разность накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимает отрицательное значение,

DD(t-)– последняя отрицательная разница накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат,

DD(t+) – первая положительная разница накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат.

Исходные данные см. в таблице 10.

Ток = 44 – ((2855-1073) / ((3294 – 1644)-(2855-1073)) = 57,5 месяцев

Итак, согласно расчетам, срок окупаемости проекта составляет 57,5 мес. (4,8 лет). Следует заметить, что данная величина несколько завышена по описанным выше причинам.

2. Внутренняя норма доходности (ВНД) – это такое значение дисконта, при котором ЧДД принимает значение, равное 0.

ЧДД=(Di−Ki)(1+x)i−1=0

В настоящей работе применен метод приблизительной оценки ВНД. Для этого (с использованием пакета MS Excel) был проведен ряд вычислений ЧДД с постепенным увеличением дисконта до тех пор, пока ЧДД не становился отрицательным. Результаты вычислений приведены в таблице 13.

Таблица 13

Расчёт внутренней нормы доходности

| d | 0,01923 | 0,01924 | 0,01925 | 0,01926 | 0,01927 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧДД | 19,3 | 12,4 | 5,3 | -1,7 | -8,7 |

Затем было рассчитано приближенное значение ВНД по формуле:

ВНД=d++DD(d+)DD(d−)−DD(d+)∗(d−−d+), где

d+ - максимальное значение дисконта (из ряда проведенных расчетов), при котором ЧДД принимает положительные значения;

d- - минимальное значение дисконта (из ряда проведенных расчетов), при котором ЧДД принимает отрицательные значения;

DD(d-) и DD(d+) – соответствующие значения ЧДД при дисконтах, равных d- и d+.

ВНД = 0,01925 + (5,3 / (-1,7-5,3))*(0,01926-0,01925) = 0,0192

Полученное значение ВНД (0,0192) больше значения дисконта (0,01), что свидетельствует об эффективности проекта.

3.5. Расчет точки безубыточности проекта

Точка безубыточности показывает, при каком объеме производства выручка от реализации покрывает суммарные затраты на производство продукции. Для определения точки безубыточности используется равенство:

р * Тб = v * Тб + С, где

р – цена на единицу продукции,

v - переменные затраты на производство единицы продукции,

С - условно постоянные затраты на годовой выпуск продукции.

Из этого равенства точка безубыточности определяется по следующей формуле:

Расчет данного показателя следует производить для планового объема строительства – 10 малых ГЭС. Тогда:

C = (1420048+77925*10)*12 = 26 391 576 руб. в год

p = 0,35 руб. (согласно тарифам)

Переменные затраты (v) можно оценить как процент от себестоимости 1 КВт*ч энергии. Так, если себестоимость 1 КВт*ч составляет 0,14 руб., переменные издержки в этой сумме оцениваются в 30-35% (т.е. 0,05 руб.)

Тогда:

Тб = 26391576 / (0,35-0,05) = 87 971 920 КВт*ч в год,

т.е. 10 042 КВт*ч в сутки или 10,04 МВт*ч энергии в сутки.

Установленная мощность каждой из 10 малых ГЭС – 10 МВт, т.е. при таком объеме производства каждая электростанция будет загружена на 10%. Плановый объем загрузки – 30%, что свидетельствует о троекратном превышении критического объема генерации (т.е. имеет место процент чувствительности к изменению объема продаж, равный 300%).

Рис. 13 наглядно демонстрирует полученные данные.

Рис. 13 – Точка безубыточности

Таким образом, окончательным выводом раздела 3 является заключение об экономической эффективности проекта и действительной возможности его практической реализации. Помимо экономического эффекта, реализация проекта позволяет решать экологические и социальные проблемы, озвученные в начале работы.

Заключение

Переход от традиционных методов выработки электроэнергии к нетрадиционным – объективное явление, затрагивающее многие страны мира. В условиях острой ограниченности мировых запасов минерального топлива исследования в области нетрадиционной энергетики становятся все более актуальными.

В работе было проведено комплексное описание и экономическое обоснование инновационного проекта в области гидроэнергетики. Был описан проектный план организации, дана характеристика правовых аспектов деятельности.

Информация заключительного раздела свидетельствует об экономической эффективности проекта. Этот факт, наряду с объективными экологическими и социальными преимуществами, обеспечивающимися реализацией проекта, является поводом для более глубокого анализа рассматриваемой проблемы, составления качественного бизнес-плана и, как результат, практической реализации инновационного проекта.

Список использованной литературы

- Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая ивторая. –М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 640с.

- Федеральный закон «Об энергосбережении» от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ

- Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ

- Постановление Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» от 11.07.2001г. № 256

- Официальный сайт РАО «ЕЭС России» - www.rao-ees.ru

- Официальный сайт ОАО «Мосэнерго» - www.mosenergo.ru

- Официальный сайт ОАО «ОГК-3» - http://www.ogk3.ru

- Ежеквартальный информационный бюллетень «Возобновляемая энергия», июль 2004 - http://www.intersolar.ru/downloads/bulletin/Bulletin_Jul_04.pdf

- Официальный сайт МНТО «ИНСЭТ» - www.inset.ru

- Прочие источники сети Интернет

##### Концепция реализации экологической политики РАО "ЕЭС России" - http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/priroda_deayt/show.cgi?ek_konc.htm

Ежеквартальный информационный бюллетень «Возобновляемая энергия», июль 2004 - http://www.intersolar.ru/downloads/bulletin/Bulletin_Jul_04.pdf

Ежеквартальный информационный бюллетень «Возобновляемая энергия», июль 2004 - http://www.intersolar.ru/downloads/bulletin/Bulletin_Jul_04.pdf

Официальный сайт РАО «ЕЭС России» - «Предпосылки реформирования электроэнергетики» - http://www.rao-ees.ru/ru/reforming/reason/show.cgi?content.htm#4

Официальный сайт РАО «ЕЭС России» - «Предпосылки реформирования электроэнергетики» - http://www.rao-ees.ru/ru/reforming/reason/show.cgi?content.htm#4

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая ивторая. –М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 640с.

МНТО «ИНСЭТ» - www.inset.ru

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая ивторая. –М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 640с.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая ивторая. –М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 640с.

Официальный сайт ОАО «ОГК-3» - http://www.ogk3.ru